PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

GMINY BANIE MAZURSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA

ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

OLSZTYN 2004

I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego	3

II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem Planu	3

1. Informacje ogólne	3

1.1. Położenie, powierzchnia, ludność	3

1.2. Środowisko przyrodnicze	4

1.3. Turystyka	11

1.4. Zagospodarowanie przestrzenne	13

a) uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego	13

b) infrastruktura techniczna	16

c) własność nieruchomości	21

d) stan obiektów dziedzictwa kulturowego	21

e) identyfikacja problemów	24

1.5. Gospodarka	26

a) główni pracodawcy, poziom zatrudnienia	26

b) struktura podstawowych branż na terenie gminy	27

c) identyfikacja problemów	33

1.6. Sfera społeczna	34

a) sytuacja demograficzna	34

b) rynek pracy	36

c) identyfikacja problemów	39

III. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze	40

1. Analiza SWOT	40

2. LISTA ZADAŃ DO REALIZACJI	42

3. ZADANIA UZNANE ZA PRIORYTETOWE DLA ROZWOJU GMINY I PROJEKTY Z NIMI ZWIĄZANE	42

4. INNE PROPONOWANE FORMY AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (WYMIANA MIĘDZYNARODOWA)	44

IV. Realizacja zadań i projektów	50

1. ROK 2004	50

2. ROK 2005	53

3. ROK 2006	56

4. Planowane inwestycje w latach 2007–2013.	60

VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego	62

VII. Plan finansowy na lata 2004 – 2006	63

VIII. System wdrażania i monitorowania planu rozwoju lokalnego	66

IX. Sposoby oceny i komunikacji	68

# I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Obszarem realizacji Planu rozwoju lokalnego gminy Banie Mazurskie będzie gmina wiejska Banie Mazurskie. Plan rozwoju lokalnego obejmuje lata 2004 – 2013, przy czym został on podzielony na dwa okresy: lata 2004 – 2006 oraz lata 2007 – 2013, zgodnie z okresami programowania UE.

# II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem Planu

## 1. Informacje ogólne

### 1.1. Położenie, powierzchnia, ludność

Gmina Banie Mazurskie leży w północno – wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w zachodniej części powiatu gołdapskiego. Zajmuje powierzchnię 205 km2, na których znajduje się 56 wsi, w tym 20 sołeckich. Północną granicę gminy stanowi granica Państwa z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Gmina sąsiaduje z gminami: Budry, Pozezdrze, Kruklanki, Kowale Oleckie oraz gminą Gołdap. W pobliżu leży drugie co do wielkości jezioro Polski – Mamry i znane miasta Krainy Tysiąca Jezior – Giżycko i Węgorzewo.

Po działaniach wojennych na terenie gminy pozostała niewielka liczba rodzimej ludności. W latach 1946 – 1950 liczba mieszkańców wzrosła prawie siedmiokrotnie, głównie w wyniku zasiedlania w latach powojennych tzw. ziem odzyskanych. W latach 1950 – 1960 tempo wzrostu ludności znacznie zmniejszyło się, ale liczba mieszkańców gminy nadal wzrastała. W latach siedemdziesiątych nastąpił regres i liczba mieszkańców gminy zaczęła zmniejszać się zarówno w wyniku malejącego przyrostu naturalnego, jak i wysokiego ujemnego salda migracji. W latach dziewięćdziesiątych zaobserwowano stały spadek liczby

ludności na terenie gminy.

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina na dzień 31.06.2003 r. liczyła 4100 mieszkańców, w tym około 50% narodowości polskiej i około 50% narodowości ukraińskiej

### 1.2. Środowisko przyrodnicze

Gmina Banie Mazurskie położona jest w obrębie makroregionu Pojezierza Mazurskiego, w tym w przeważającej części w granicach mezoregionu Kraina Węgorapy (tylko najbardziej południowe fragmenty gminy wchodzą w skład Krainy Wielkich Jezior i Pojezierza Ełckiego).

Rzeźba terenu i budowa geologiczna

Obszar gminy Banie Mazurskie charakteryzuje się dość zróżnicowanym krajobrazem. Północno-zachodnią część gminy stanowi płaska równina zastoiskowoj-sandrowa, wznosząca się na wysokości około 100 m n.p.m. Pozostały obszar gminy charakteryzuje się silnie zróżnicowanym krajobrazem wysoczyzny polodowcowej, wznoszącej się na wysokość do 200 m n.p.m. Centralną część gminy zajmuje rynnowa dolina Gołdapy.

Rzeźba terenu gminy Banie Mazurskie kształtowała się w wyniku aktywności lodowcowej. Obecny krajobraz jest efektem intensywnego procesu akumulacji lodowcowej, ze szczególnym wpływem glacjału bałtyckiego w jego pomorskiej fazie (plejstocen).

Teren gminy leży na pograniczu dwóch jednostek wchodzących w skład prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej: syneklizy perybałtyckiej (część północna) i anteklizy mazursko-suwalskiej (część południowa). Na krystalicznym fundamencie zalegają osady naniesione przez lodowce. Na powierzchni występują utwory najmłodszego zlodowacenia o średniej miąższości wynoszącej kilkadziesiąt metrów. Są to przede wszystkim gliny zwałowe, piaski, żwiry, głazy lodowcowe i wolnolodowcowe.

Wody podziemne na terenie gminy występują przede wszystkim w postaci piaszczysto-żwirowego poziomu wodonośnego występującego wśród utworów zlodowacenia bałtyckiego. Warstwy wodonośne charakteryzują się dużą zmiennością wydajności jednostkowej (około 30 – 60 m3/godz.) oraz głębokością zalegania (od kilkunastu do ponad 50 m).

Hydrografia

Obszar gminy Banie Mazurskie położony jest w dorzeczu Pregoły. Dział wodny I-go rzędu, oddzielający dorzecza Wisły i Pregoły, przebiega w rejonie Puszczy Boreckiej, poza obszarem źródłowym lewych dopływów rzeki Gołdapy.

Jeziora

Na terenie gminy Banie Mazurskie występują niewielkie i nieliczne (w porównaniu z sąsiednimi gminami) jeziora:

- Jagoczany,

- Senioryta,

- Jezioro Rybackie,

- Jezioro Graniczne,

- Jezioro Czupowskiego,

- Jezioro Jeziorowskie,

- Jezioro Jagielskie,

- Jezioro Żabińskie (zanikowe).

Oprócz w/w na obszarze gminy występują liczne małe (o powierzchni poniżej 1 ha) oczka wodne. Często spotkać można także śródleśne i śródpolne mokradła, zajmujące bezodpływowe kotliny, pełniące przede wszystkim rolę zbiorników retencyjnych.

Rzeki

Sieć rzeczną gminy stanowią:

- krótki odcinek środkowego biegu rzeki Węgorapy od granicy z Obwodem Kaliningradzkim do granicy z gminą Budry (około 4 km) oraz jej starorzecze w rejonie Mieduniszek i Rapy o długości 14 km wraz z dopływami tego odcinka rzeki,

- środkowy odcinek rzeki Gołdapy (długość około 14 km) wraz z dopływami; górny bieg rzeki ma charakter potoku górskiego (nosi on nazwę Jarka), który stopniowo rozszerza się, a jego spadek jest mniejszy; na terenie gminy Banie Mazurskie Gołdapa meandruje w szerokiej dolinie,

- pozostałe cieki: rzeka Wicianka przepływająca przez jeziora Jagielskie i Żabińskie, wpadająca  do starorzecza Węgorapy, a także prawo i lewobrzeżne dopływy Gołdapy.

Rzeki Gołdapa i Węgorapa wyposażone są w budowle piętrzące służące gospodarczemu wykorzystaniu ich wód.

Kanał Brożajcki

Kanał łączy rzeki Gołdapa i Węgorapa. Został zbudowany w 1720 roku. Bierze początek na wysokości 16,7 km Gołdapy i wpada do Węgorapy w jej 98,2 kilometrze w miejscowości Brożajcie. Pełni on funkcję kanału ulgi dla przepływu wód rzeki Gołdapy w jej dolnym biegu przede wszystkim w okresie letnim, gdy występuje zjawisko tzw. „wielkiej wody letniej”. Stereowanie przepływem odbywa się na jazie rozrządowym w Miczułach. Koryto kanału ma maksymalną przepustowość 23 m3/s. Na całej długości kanału umieszczone jest pięć budowli piętrząco-upustowych. W Brożajciach znajduje się mała elektrownia wodna wykorzystująca na swoje potrzeby przepływ wody w Kanale Brożajckim. Długość kanału wynosi 7,56 km. Jego korytem biegnie granica gmin Banie Mazurskie i Budry.

Inne użytki wodne

Przekop rzeki Węgorapy w Mieduniszkach ma na celu regulację stosunków wodnych w dolinach rzek Gołdapa i Węgorapa. Został wykonany w latach 1934-1938 w celu ominięcia pętli o długości 14 km, która obecnie starowi starorzecze Węgorapy. Długość przekopu wynosi 700 m. Na jego wylocie wybudowano jaz Mieduniszki w celu redukcji spadku i regulacji wielkości przepływu.

Tereny zagrożone podtapianiem zostały zmeliorowane i wyposażone w sieć rowów odwadniających umożliwiających odprowadzanie nadmiaru wody.

Surowce mineralne

Osady lodowcowe występujące na terenie gminy Banie Mazurskie są źródłem surowców mineralnych dla budownictwa. Piaski, pospółki i żwiry wykorzystywane są jako kruszywa naturalne do produkcji betonu, cegieł, zapraw, w budownictwie drogowym. Natomiast do produkcji ceramiki budowlanej wykorzystywane są iły i mułki zastoiskowe.

Ponadto na terenie gminy występują złoża wapna o powierzchni ok. 7 ha. W rejonie Mioduniszek zlokalizowane są zasoby ceramiki budowlanej, które nie są eksploatowane.

Gleby

Na terenie gminy dominują gleby brunatne i bielicowe wytworzone z glin, piasków gliniastych i piasków luźnych. Gleby te użytkowane są rolniczo głównie jako grunty orne (około 35,4% powierzchni gminy) o dość korzystnych warunkach do produkcji rolnej (II, IIIa, IIIb, IVa i IVb klasa bonitacyjna). Dominującymi kompleksami przydatności tych gleb są: żytni bardzo dobry, pszenny dobry, pszenny wadliwy, żytni dobry, zbożowo pastewny mocny. Gleby o słabych i bardzo słabych wartościach użytkowych (V i VI klasa bonitacyjna) zajmują około 26,1% powierzchni gruntów ornych gminy.

W obniżeniach terenowych występują głównie gleby torfowe, mułowe i murszowe, na których znajdują się naturalne łąki i pastwiska. Są to przede wszystkim użytki zielone o średniej wartości użytkowej (III i IV klasa bonitacyjna).

Źródło: Opracowanie własne

Klimat

Gmina Banie Mazurskie pod względem klimatycznym położona jest na terenie Regionu Mazurskiego. Nakładają się tu na siebie cechy klimatu morskiego oraz kontynentalnego. Region ten charakteryzuje się występowaniem długiej zimy (około 110 – 115 dni), dość krótkim latem, znacznymi opadami (średnio 630 – 640 mm w roku) i zachmurzeniem (średnio w roku 65 – 70%). Przeciętnie w gminie Banie Mazurskie jest około 40 dni pogodnych w roku. Okres wegetacyjny w tym regionie jest najniższy w Polsce (z wyłączeniem obszarów górskich) i wynosi około 200 dni. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 6,0 –6,6ºC, a średnia roczna amplituda temperatury to około 22ºC (od średnio minus 5,5 – 5,0ºC w styczniu do 17ºC w lipcu). Na terenie gminy dominują wiatry z kierunku zachodniego.

Szata roślinna

Na terenie gminy Banie Mazurskie można spotkać liczne arktyczne i borealne gatunki roślin, w tym również relikty polodowcowe. Duża wilgotność powietrza oraz chłodne i wilgotne lato sprzyjają ekspansji świerka pospolitego. Oprócz borów świerkowych i sosnowych w lasach spotkać można także lipę drobnolistną, grab pospolity, brzozę brodawkowatą, olchę czarną, dąb szypułkowy. Większe kompleksy leśne znajdują się w centralnej, północno – zachodniej i południowo – wschodniej części gminy.

Lasy na terenie gminy Banie Mazurskie zajmują powierzchnię 6640,7 ha. Własność większości z nich posiada Skarb Państwa (96%). Wskaźnik lesistości dla gminy jest znacznie wyższy od średniego w kraju i wynosi 31,5%. Dominującymi typami siedliskowymi lasu na terenie gminy są bory mieszane i lasy mieszane. W wilgotnych obniżeniach terenu występują olsy, olsy jesionowe, lasy wilgotne, lasy mieszane wilgotne, lasy mieszane bagienne. Są to obszary o znaczeniu przede wszystkim wodochronnym. Wzdłuż rzek występują fragmentami lasy łęgowe.

Około 25% powierzchni gminy zajmują użytki zielone. Gatunkowy skład roślin na łąkach i pastwiskach jest zróżnicowany w zależności od podłoża oraz lokalizacji użytku. Gatunkom traw towarzyszą babka średnia i lancetowata, bodziszek łąkowy (na wilgotnych łąkach w terenach nizinnych) oraz jaskier ostry, szczaw zwyczajny, mydlica lekarska, dzięgiel leśny, koniczyna pagórkowata (na łąkach wyżej położonych).

Na terenie nieużytków wodnych pozostałych po zarośniętych jeziorach i w miejscach występowania borów bagiennych tworzą się głównie torfowiska wysokie. Dominują tu różne gatunki mchów torfowców, wrzos pospolity, borówka bagienna i czarna, żurawina błotna, sosna karłowata i inne. Przy zarastaniu jezior powstają głównie torfowiska niskie.

Fauna

W jeziorach usytuowanych w granicach gminy występują okonie, płocie, liny, sielawy, sieje, pstrągi i węgorze. Południowa część gminy obejmuje skraj Puszczy Boreckiej. Ten kompleks leśny charakteryzuje się występowaniem ptaków drapieżnych (orła bielika, rybołowa, myszołowa, gołębiarza i innych) a także bociana czarnego oraz zwierząt łownych. Występuje tu m.in. żubr na wolności (drugie miejsce po Puszczy Białowieskiej). Spotykane są także duże drapieżniki (ryś, wilk), zaś pospolicie występują małe (lis, jenot, borsuk, kuna leśna, tchórz i piżmak).

Zagrożenia środowiska

Wody płynące i stojące na terenie gminy wykorzystywane są m.in. do wielu celów gospodarczych – zaopatrują rolnictwo w wodę, są środkiem transportu wodnego, niekiedy również odbierają ścieki. Stąd szczególnie ważna jest ciągła kontrola stanu czystości wód gminy. Szczególnie niebezpieczne są zanieczyszczenia:

- ze źródeł punktowych – wprowadzane ze ściekami przemysłowymi, bytowo – gospodarczymi,

- ze źródeł rozproszonych – wprowadzane głównie przez mieszkańców terenów nie skanalizowanych i nie posiadających oczyszczalni; ilość ścieków wzrasta przy istnieniu we wsiach wodociągów bez jednoczesnego wybudowania kanalizacji i oczyszczalni ścieków; zanieczyszczenia te mogą również zagrażać jakości wód podziemnych,

- ze źródeł przestrzennych – przedostające się do wód ze zlewni w wyniku infiltracji, spływu powierzchniowego, erozji; wielkość dopływu zależy od ukształtowania terenu i sposobu zagospodarowania,

- ze źródeł liniowych – występujące w otoczeniu dróg i torowisk przedostające się do wód głównie ze ściekami deszczowymi, wodami roztopowymi itp.

Na terenie gminy Banie Mazurskie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi monitoring rzek w odstępach kilkuletnich.

Stan wód rzeki Węgorapy na punkcie pomiarowym w Mieduniszkach odpowiada III klasie czystości. Do roku 1996 stan czystości rzeki w tym punkcie określano jako pozaklasowy. Na taki stan wód mają wpływ przede wszystkim ścieki miejskie z Węgorzewa, które do 1996 roku odprowadzano niedostatecznie oczyszczone.

Badania czystości wody rzeki Gołdapy przeprowadzono na punkcie pomiarowym w Baniach Mazurskich w latach 1988 i 1995. Po uruchomieniu w 1993 roku nowej oczyszczalni miejskiej w Gołdapi znacznie obniżył się ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do rzeki. Pod względem chemicznym jakość wód odpowiada III klasie.

Stan wód Kanału Brożajckiego przez większą część roku odpowiada II klasie czystości. W miesiącach letnich, gdy poziom wody się obniża, jakość spada do III klasy czystości.

Rowy melioracyjne odprowadzają z rolniczych terenów do rzek znaczne ilości biogenów, co wynika z przeżyźnienia. Ponadto często z rowami melioracyjnymi i rurociągami drenarskimi mają połączenia nieszczelne szamba gromadzące ścieki bytowo – gospodarcze na terenach wiejskich.

Na terenie gminy do wód powierzchniowych odprowadzane są ścieki komunalne z oczyszczalni gminnej w Baniach Mazurskich.

Obszary chronione

Rozporządzeniem Nr 82/98 Wojewody Suwalskiego ustalono zasady gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu w dolinach rzek Gołdapy i Węgorapy oraz fragmentu Puszczy Boreckiej. Wprowadzono m. in. zakazy wyrębu zadrzewień poza przypadkami uzasadnionymi, niszczenia linii brzegowej jezior, od brzegów wód utworzono 200 – metrową strefę zakazu realizacji nowej zabudowy zagrodowej i budynków inwentarskich, nakazano wprowadzenie zalesień na terenach erozyjnych, gruntach nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz wzdłuż cieków wodnych i dróg i inne. Utworzone także strefy ochronne wokół jezior o powierzchni powyżej 1 ha.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 kwietnia 1999 r. na terenie gminy Banie Mazurskie na Jeziorze Czupowskim ustanowiono zakaz używania silników spalinowych do napędu obiektów pływających.

Większość zwartych kompleksów leśnych na terenie gminy Banie Mazurskie uznano za lasy o funkcji ochronnej. Ponadto występują tu drzewostany nasienne oraz lasy glebochronne, wodochronne i lasy będące ostoją zwierząt.

Na terenie gminy występują następujące pomniki przyrody:

- głaz narzutowy w miejscowości Lisy – granit różowy drobnoziarnisty, silnie pokryty łachami jasnozielonego mchu; jest on zlokalizowany 1 km od wsi Lisy w kierunku wsi Kierzki i około 150 m na lewo od drogi, na północnym skraju lasu olszowo – osikowego i sosnowego na stoku pagórka; posiada 6,1 m obwodu, 2,0 m długości, 1,7 m szerokości i 1,0 m wysokości,

- trzy dęby w miejscowości Kierzki zlokalizowane przy skrzyżowaniu dróg Boćwinka, Kierzki i Surminy – Kalniszki, Nadleśnictwo Czerwony Dwór; są to dęby o wysokości 30 m i pierśnicy odpowiednio 205, 220 i 260 cm.

### 1.3. Turystyka

Naturalne walory turystyczne

W gminie Banie Mazurskie, ze względu na nielicznie występujące małe jeziora, krótkie odcinki rzek oraz brak dużych zbiorników wodnych, masowa turystyka wodna jest w pewnym stopniu ograniczona. Jednakże wody powierzchniowe można wykorzystać do rozwoju kajakarstwa, wioślarstwa, a także wędkarstwa oraz zorganizować kąpieliska i akweny do uprawiania sportów wodnych.

Dla potrzeba kajakarstwa i sportów wodnych można zagospodarować szlak wodny Gołdapy i Kanału Brożajckiego, a także połączenie Wielkich Jezior Mazurskich z rzeką Węgorapą oraz – za pośrednictwem Pregoły – Morzem Bałtyckim. Ponadto w celu zorganizowania lokalnych imprez i spływów kajakowych można wykorzystać starorzecze Węgorapy koło Mieduniszek o długości 14 km. Kanał Brożajcki – w przypadku wybudowania na nim elektrowni wodnej – będzie można wykorzystać do organizacji regat kajakowych i wioślarskich oraz zawodów pływackich na skutek utworzenia prostego toru wodnego o szerokości 15 –20 m, wyrównanym zwierciadle wody i długości kilku kilometrów.

W gminie Banie Mazurskie brakuje obecnie zorganizowanych kąpielisk i miejsc wypoczynku nad wodą. W celu uzupełnienia tego braku można w wybranych miejscach urządzić kąpieliska poza korytem rzeki zasilane wodą z rzeki. W dolinie Gołdapy można w Baniach Mazurskich utworzyć zalew przystosowany do powszechnego korzystania przez mieszkańców i turystów. Zorganizowane kąpieliska można także utworzyć przy istniejących piętrzeniach – z wykorzystaniem doprowadzalników – na jeziorach i oczkach wodnych oraz w pętli Węgorapy.

Oprócz infrastruktury turystycznej ważne jest także utworzenie bazy noclegowej odpowiadającej zapotrzebowaniom turystów. Ze względu na dominujący rolniczy charakter terenu, rozwój agroturystyki powinien stać się ważnym zagadnieniem w turystycznym zagospodarowaniu gminy Obecnie na terenie gminy Banie Mazurskie znajduje się 5 gospodarstw prowadzących działalność agroturystyczną oraz pole namiotowe w miejscowości Gryżewo nad Jeziorem Czupowskim. Wykorzystanie naturalnych walorów krajobrazu w postaci zagospodarowania gospodarczego zbiorników wodnych (stawy rybne) oraz utworzenia kąpielisk przy jazach piętrzących, a także zorganizowania lokalnych spływów i wycieczek kajakowych mogłoby pomóc gospodarstwom agroturystycznym podnieść ich atrakcyjność. Ponadto urozmaicony krajobraz polodowcowy terenów położonych w sąsiedztwie Puszczy Boreckiej w południowej części gminy stanowi potencjalne miejsce organizacji agroturystyki.

Dziedzictwo kulturowe

Na terenie gminy Banie Mazurskie znajdują się następujące obiekty zabytkowe:

- kościół ewangelicki w Baniach Mazurskich, obecnie rzymsko – katolicki pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego; budowę rozpoczęto około 1574 r., w 1698 r. ukończono budowę wieży; gruntownej przebudowy dokonano w 1876 r., odbudowany po wojnie przez katolików w 1962 r. nawiązuje stylem do gotyku i renesansu,

- dawna kaplica baptystów w Baniach Mazurskich zbudowana pod koniec XIX wieku; po 1948 r. została przejęta przez parafię rzymsko – katolicką, a w 1962 r. przekazana parafii grecko – katolickiej (obecnie parafia ukraińsko – bizantyjska),

- kościół ewangelicki w Rogalach z przełomu lat 80. i 90. XIX wieku, obecnie rzymsko – katolicki pod wezwaniem św. Piotra i Pawła; od 1895 r. przy kościele funkcjonuje samodzielna parafia ewangelicka; po 1945 r. świątynia została przejęta przez katolików; świątynia w stylu neogotyckim,

- kościół ewangelicki w Żabinie, wzniesiony po roku 1565, obecnie rzymsko – katolicki pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny,

- zespoły dworsko – parkowe w z XIX wieku w miejscowościach: Mieduniszki Wielkie, Mieduniszki Małe, Zakałcze Wielkie, Grunajki, Klewiny, Rapa, Kruki, Wólka, Surminy, Wróble,

- zespoły budynków z początku XX wieku w miejscowościach: Banie Mazurskie (przy ulicy M. Konopnickiej), Żabin, Kulsze, Lisy, Wróbel,

- kilka domów mieszkalnych o konstrukcji szachulcowej z początku XIX wieku we wsi Wróbel,

- pozostałości zespołu dworca kolejowego przy linii kolejowej Gołdap – Węgorzewo oraz dawna stacja kolejowa Popioły z 1899 r.,

- młyn wodny w Sapałówce,

- Kanał Brożajcki zbudowany w 1720 roku,

- mauzoleum rodu Fahrenheit z początku XIX wieku w kształcie piramidy we wsi Rapa,

- grobowiec Steinertów w Zakałczu,

- cmentarz przykościelny w Baniach Mazurskich założony prawdopodobnie w 2 połowie XVI wieku,

- cmentarze I wojny światowej w Miczułach (niemiecko – rosyjski), Surminach (rosyjski), Żabinie (rosyjski i niemiecki),

Na terenie gminy Banie Mazurskie od połowy XIX wieku prowadzone są systematyczne badania wykopaliskowe, które dotychczas objęły blisko 50% obszaru gminy. Wśród  84 stanowisk archeologicznych, które zostały ujęte w archiwum Konserwatora Zabytków Archeologicznych i Muzeum Okręgowego w Suwałkach, znajdują się grodziska, ślady osadnictwa, osady, obozowiska, cmentarzyska całopalne z różnych okresów i o różnej wartości historycznej.

### 1.4. Zagospodarowanie przestrzenne

### a) uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

Główne czynniki kształtujące możliwości rozwoju gminy Banie Mazurskie to:

- zakres wymaganej prawnej ochrony środowiska przyrodniczego,

- położenie znacznej części gminy w obszarze chronionego krajobrazu,

- położenie niewielkich fragmentów południowej części gminy w projektowanej sieci ECONET-u (obszar węzłowy z biocentrami o znaczeniu międzynarodowym – Wielkie Jeziora Mazurskie, Puszcza Borecka),

- występowanie różnorodnych zasobów i walorów przyrodniczych,

- warunki fizjograficzne,

- istniejące przeobrażenia i procesy degradacji środowiska.

Uwarunkowania wynikające z zakresu wymaganej prawnej ochrony środowiska przyrodniczego

Występujące w gminie obszary podlegające ochronie prawnej wynikają z ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. (z późniejszymi zmianami):

- obszar chronionego krajobrazu i strefy ochronne wokół jezior. Dotyczy terenów położonych w obszarze chronionego krajobrazu: Nr 7 – Doliny Gołdapy i Węgorapy, niewielkich fragmentów: Nr 1 – Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz Nr 6 – Puszczy Boreckiej,

- pomniki przyrody. Na terenie gminy są dwa pomniki przyrody: 3 dęby w miejscowości Kierzki (przy skrzyżowaniu dróg Boćwinka, Kierzki i Surminy – Kalniszki) oraz głaz narzutowy w miejscowości Lisy (około 300 m od byłych zabudowań Gołąb Dymitra i 150 m od zabudowań Państwa Jagłowskich),

- „strefą ciszy” obejmuje się zbiorniki wodne posiadające duże walory przyrodnicze i wypoczynkowe w celu ochrony przed ich niszczeniem bądź utratą. Strefy ciszy na akwenach wodnych powiatu giżyckiego zostały ustanowione Uchwałą Nr VI/23/99 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 kwietnia 1999 r. Na terenie gminy Banie Mazurskie zakaz używania silników spalinowych do napędu obiektów pływających oraz instalowanie i używanie urządzeń nagłaśniających poza pomieszczeniami zamkniętymi tych obiektów, powyżej dopuszczalnego poziomu hałasu 45 dB/A, wprowadzono na Jeziorze Czupowskim.

W oparciu o Zarządzenie Nr 120 MOŚ ZNiL z dnia 14 kwietnia 1995 r., wydanego na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami), w sprawie uznania za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Leśnego Nadleśnictwa Czerwony Dwór na terenie Gminy Banie Mazurskie wyodrębnia się lasy nasienne, glebochronne, ostoje zwierząt i lasy wodochronne.

Uwarunkowania wynikające z zasobów i walorów środowiska oraz warunków fizjograficznych

Rzeźba terenu

Teren gminy Banie Mazurskie charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem rzeźby. Większa część gminy – obejmująca północno-wschodnią i południową jej część – to silnie zróżnicowana wysoczyzna polodowcowa z licznymi formami szczelinowymi i marginalnymi wznosząca się na wysokość do 200 m. Północno-zachodnią część gminy zajmuje płaska powierzchnia, wznosząca się na wysokość około 100 mnpm, a w centralnej części gminy znajduje się obszerne obniżenie o genezie rynnowej wykorzystywane przez Gołdapę – prawy dopływ Węgorapy.

Surowce mineralne

Na terenie gminy Banie Mazurskie istnieją znaczne zasoby zarówno kruszywa naturalnego jak i surowca ceramicznego. Surowce ceramiki budowlanej, zlokalizowane w północno-zachodniej części gminy w rejonie Mioduniszek – nie są eksploatowane. Złoża surowców mineralnych gminy Banie Mazurskie znajdują się w miejscowościach: Rogale, Surminy i Rapie.

Gleby

Gleby w gminie wykazują znaczne zróżnicowanie powierzchniowe z dużą zmiennością stosunków wodnych i mikroklimatycznych, co daje możliwości rozwoju dużej różnorodności działalności rolniczej, jak również ogranicza większe obszarowo gospodarstwa rolne o większych areałach. Ograniczeniem dla rolnictwa jest zagrożenie dużych terenów erozją. Dominującym typem gleb są gleby brunatne i bielicowe, wytworzone z glin całkowitych, piasków gliniastych podścielonych gliną lub piaskiem luźnym i piasków luźnych całkowitych. W ogólnym areale gruntów ornych dominują zdecydowanie gleby o dość korzystnych warunkach przyrodniczych do produkcji rolnej, zaliczone głównie do IVa i IVb klasy bonitacyjnej.

W gminie Banie Mazurskie rolnicza przestrzeń produkcyjna – użytki rolne, stanowią 57,5 % ogólnej powierzchni gminy. Na jednego mieszkańca gminy przypada 2,6 ha użytków rolnych, wobec 0,48 ha w kraju.

Ogólny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy wynosi 58,2 pkt. wobec 66,5 pkt. dla kraju.

Podstawowym elementem ograniczającym swobodny rozwój rolnictwa jest położenie znacznej części obszaru gminy na terenach chronionego krajobrazu, część obszarów rolniczych jest w dużym stopniu podatna na erozję i posiada trudne warunki do uprawy roli, a surowe warunki agroklimatyczne ograniczają dobór roślin.

Na obszarze gminy Banie Mazurskie występują tereny będące w zasięgu oddziaływania wód wielkich (tereny zalewowe).

Zasoby leśne

Lesistość gminy Banie Mazurskie jest wyraźnie wyższa od średniej krajowej wynoszącej 27, 9 % i nieco niższa od średniej europejskiej wynoszącej 32%.

Największe fragmenty zespołów leśnych tworzą: bory mieszane oraz lasy mieszane. W wilgotnych obniżeniach terenu występują olsy, olsy jesionowe, lasy wilgotne, lasy mieszane wilgotne, lasy mieszane bagienne. Na terenie gminy Banie Mazurskie wyodrębnia się lasy wodnochronne, lasy nasienne, glebochronne i ostoje zwierząt.

Uwarunkowania wynikające z istniejących przeobrażeń i procesów degradacji środowiska

Przeobrażenia i degradacja środowiska gminy są związane z degradacją jakości wód powierzchniowych na skutek zanieczyszczenia poprzez:

- rozproszone zrzuty ścieków w wiejskich jednostkach osadniczych,

- spływy powierzchniowe z powierzchni rolniczych,

- spływy z dróg.

Na terenie gminy, ze względu na występowanie dużych deniwelacji istnieje zagrożenie erozji gleb.

Powstrzymanie dalszej degradacji środowiska związane jest z:

- dbałością o gospodarkę wodno-ściekową całej gminy,

- prowadzeniem odpowiednich prac agrotechnicznych na obszarach zagrożonych erozją,

- w sposobie gospodarowania wskazane jest wykluczenie stosowania środków chemicznych na rzecz wdrażania rolnictwa ekologicznego

### b) infrastruktura techniczna

Elektroenergetyka

Punktami zasilania w energię elektryczną odbiorców w obrębie Gminy Banie Mazurskie są główne punkty zasilające 110/15 kV Gołdap i Węgorzewo, zasilane linią napowietrzną 110 kV Hańcza – Filipów – Gołdap – Węgorzewo. Z głównego punktu zasilania 110/15 kV wyprowadzone są linie 15 kV napowietrzne. Linie te zasilają stacje transformatorowe zlokalizowane w pobliżu odbiorców energii elektrycznej.

Przebiegająca przez teren gminy linia 110 kV jest źródłem pola elektromagnetycznego. Obiekty budowlane przeznaczone na pobyt ludzi i zwierząt można lokalizować w odległości poziomej minimum 14,5 m od skrajnego przewodu linii. Odległość podana wyżej może ulec zmniejszeniu pod warunkiem dotrzymania dopuszczalnych wartości pola elektromagnetycznego. Spełnienie tego warunku powinno być stwierdzone na drodze szczegółowych obliczeń i pomiarów kontrolnych. Decyzję lokalizacyjną, przy zmniejszeniu podanych wyżej odległości, wydaje organ administracyjny stopnia wojewódzkiego w porozumieniu z inspektorem sanitarnym.

Rozbudowa układu sieci SN 15 kV jest uzależniona od zwiększonego zapotrzebowania w energię elektryczną. Każda dalsza rozbudowa budownictwa mieszkaniowego i letniskowego oraz przemysłu lokalnego będzie wymuszała budowę nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz modernizację i rozbudowę sieci przesyłowej SN 15 kV. Istniejąca sieć SN 15 kV w około 20% nie nadaje się do przesyłu większych mocy i dlatego, a także ze względu na stan techniczny w tym samym procencie będzie musiała zostać zmodernizowana, niezależnie od jej rozbudowy, przy zwiększonych potrzebach energetycznych odbiorców.

Ciepłownictwo

Gospodarka cieplna na terenie gminy opiera się na kotłowniach lokalnych, osiedlowych i indywidualnych źródłach ciepła opalanych paliwem stałym. Istniejące źródła ciepła zaspokajają potrzeby poszczególnych odbiorców, jedynie stan techniczny tych obiektów w większości nie odpowiada obowiązującym normom, a ich niska sprawność, wysoki poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, czy wysokie koszty eksploatacji, sprawiają, że stają się one nieekonomiczne.

Gospodarka odpadami

Na terenie gminy znajduje się jedno składowisko odpadów komunalnych w Baniach Mazurskich, funkcjonuje od 1993 roku o powierzchni 1,7 ha. Wysypisko to obsługuje 3641 osób. Ilość dowożonych odpadów rocznie wynosi 0,46 tys. m3. Ilość nagromadzonych odpadów wynosi ok. 3 tys. m3. Przewiduje się, że rok 2008 będzie okresem zakończenia eksploatacji.

Na terenie gminy nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów, nie prowadzi się też segregacji na wysypisku.

Zaopatrzenie w wodę

Na terenie gminy Banie Mazurskie funkcjonują trzy komunalne ujęcia wody (2 studnie głębinowe pracujące na zmianę w Baniach Mazurskich, 2 studnie i 1 stacja uzdatniania wody we wsi Żabin oraz 1 studnia ze stacją uzdatniania w Budzisku).

W latach sześćdziesiątych zostały wybudowane lokalne wodociągi we wszystkich byłych zakładach rolnych, ujmujące płytki czwartorzędowy poziom wód podziemnych. Poziom ten jest narażony na zanieczyszczenia bakteriologiczne i ponadto często zbyt mało zasobny w wodę. Sytuacja ta poprawia się poprzez rozbudowę sieci lokalnych wiejskich wodociągów grupowego zaopatrzenia w wodę bazujących na ujęciach z głębszych i bardziej zasobnych w wodę międzymorenowych poziomów czwartorzędowych.

Długość zewnętrznej sieci wodociągowej (bez budynków Agencji Nieruchomości Rolnych) wynosi 67,2 km. Podłączonych jest 355 budynków (bez agencyjnych). Przyłącza wewnętrzne mają długość 12,9 km. Ogółem zwodociągowanych jest około 70% budynków.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

W miejscowości gminnej znajduje się nowo wybudowana miechaniczno – biologidzna oczyszczalnia ścieków typu „Hydrocentrum”, zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej Banie Mazurskie – Węgorzewo, 200 m od rzeki Gołdapy. Oczyszczalnia w Baniach Mazurskich posiada przepustowość 300 m3/d, posiada punkt zlewny ścieków dowożonych, pompownię główną, drogę dojazdową, doprowadzoną wodę i energię elektryczną i odprowadzanie ścieków oczyszczonych. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 20,5 km, długość przyłączy 3,2 km. Do kanalizacji podłączono 44 budynki. Ponadto w miejscowości Widgiry planuje się budowę oczyszczalni ścieków typu „Bioklere” o wydajności 25 m3/d. Docelowa ilość obsługiwanych przez nią osób wynosi 120.

Uwarunkowania negatywne:

- nie wszyscy mieszkańcy gminy są objęci kanalizacja sanitarną,

- niewystarczające zaopatrzenie w oczyszczalnie ścieków wiejskich jednostek osadniczych stanowi zasadniczą barierę dla rozwoju tych miejscowości, a co za tym idzie także gminy,

- występujący problem oczyszczania ścieków we wsiach, nie posiadających dotychczas oczyszczalni, a zaopatrywanych w wodę z wodociągów.

Uwarunkowania pozytywne:

- oczyszczalnia w Baniach Mazurskich posiada możliwość przyjęcia zwiększonej ilości ścieków związanej z rozwojem wsi, z sąsiednich miejscowości, a także ruchu turystycznego w okresie letnim,

- zastosowana technologia oczyszczania ścieków odpowiada obowiązującym przepisom z zakresu ochrony wód.

System komunikacji

Teren gminy Banie Mazurskie obsługują drogi: wojewódzka, powiatowe i gminne. Droga wojewódzka relacji Węgorzewo – Gołdap (nr 650) na odcinku położonym na terenie gminy ma długość 12,2 km. Na drodze tej znajduje się most kamienny o długości 5 m, szerokości 7 m i nośności 30 ton.

Z sąsiednimi gminami (Budry, Pozezdrze, Kruklanki, Kowale Oleckie, Gołdap) gmina Banie Mazurskie połączona jest drogami powiatowymi. Dane dotyczące tej kategorii dróg przedstawia poniższa tabela.

| Nr drogi | Nazwa | Długość drogi w km | W tym nawierzchni twardej w km | Szerokość jezdni w m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | Banie Mazurskie - Gryżewo | 2,200 | - | 4,1 |
| 123 | (Budry)-Rapa | 6,250 | 6,250 | 3,9 |
| 125 | Droga wojewódzka nr 650-Miczuły | 3,155 | - | 5,0 |
| 126 | Banie Mazurskie-granica państwa | 10,979 | 10,979 | 5,1 |
| 127 | Banie Mazurskie-Ściborki-Żabin | 10,526 | 2,000 | 5,2 |
| 128 | Rapa-Rogale-(Jany) | 13,290 | 13,290 | 4,5 |
| 129 | Banie Mazurskie-Kulsze-Rogale | 7,460 | 7,460 | 4,3 |
| 130 | Jagoczany-granica państwa | 4,815 | 3,300 | 4,1 |
| 131 | Rogale-Jagoczany-(Pietraszki) | 5,120 | 5,120 | 5,0 |
| 132 | Surminy-(Juchnajcie) | 4,855 | 0,021 | 5,0 |
| 133 | Banie Mazurskie-Grodzisko-(Jakunówko) | 7,220 | 7,220 | 5,0 |
| 134 | Dąbrówka Polska-Grodzisko | 4,971 | 0,054 | 4,1 |
| 145 | Miczkówka-Budziska | 1,903 | 1,903 | 4,5 |
| 146 | Lisy-Mieczkówka-Kierzki-Nowiny-(Kalniszki) | 8,687 | 1,030 | 5,3 |
| Razem: |  | 91,431 | 58,327 |  |

Źródło: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie Mazurskie”

Zgodnie z wprowadzonym nowym systemem klasyfikacji dróg na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz stawianym im wymaganiom technicznym, drogi o numerach 125, 127, 130, 132, 134 i 146 nie powinny być uznane za drogi powiatowe.

Drogi gminne i wewnętrzne tworzą układ komunikacyjny bezpośrednio obsługujący rozproszoną sieć osadniczą, zapewniają dojazd do pól i lasów. Drogi te wymagają modernizacji w celu poprawy stanu technicznego. Najważniejsze ciągi spośród układu dróg gminnych i wewnętrznych to:

- Mieduniszki Wielkie – Brożajcie – droga powiatowa nr 126 – droga gruntowa, zły stan nawierzchni,

- droga powiatowa nr 126 – Ściborki – droga gruntowa o złym stanie nawierzchni,

- Żabin – Widgiry – droga gruntowa o złym stanie nawierzchni,

- Widgiry – Jagoczany - droga gruntowa o złym stanie nawierzchni,

- Widgiry – Kruki - droga gruntowa o złym stanie nawierzchni,

- Ziemiany – Ziemianki – droga powiatowa nr 132 - droga gruntowa o złym stanie nawierzchni,

- Dąbrówka Polska – Banie Mazurskie – (Boćwinka) – droga żwirowa, nieczynna trasa kolejowa,

- Banie Mazurskie – Bąkowo – Wólka - droga gruntowa o złym stanie nawierzchni,

- Dąbrówka Polska – droga wojewódzka nr 650 - droga gruntowa o złym stanie nawierzchni,

- Wólka – Wróble - droga gruntowa o złym stanie nawierzchni,

- droga powiatowa nr 127 – Kiermuszyny - droga gruntowa o złym stanie nawierzchni,

- droga powiatowa nr 127 – Stare Gajdzie - droga gruntowa o złym stanie nawierzchni,

- Lisy – Surminy - droga gruntowa o złym stanie nawierzchni,

- Liski – Kierzki - droga gruntowa o złym stanie nawierzchni,

- Grodzisko – droga powiatowa nr 145 – droga częściowo brukowa przechodząca w gruntową o złym stanie nawierzchni,

- Grodzisko – Kuty – droga gruntowa o złym stanie nawierzchni,

- droga wojewódzka nr 650 – Grunajki - droga gruntowa o złym stanie nawierzchni,

- droga powiatowa Banie Mazurskie – Gryżewo (do jeziora Czupowskiego)

Należy przypuszczać, że liczba pojazdów nieznacznie będzie się zwiększać. Droga wojewódzka umożliwia połączenie gminy Banie Mazurskie z Olsztynem, gdzie znajduje się siedziba instytucji o randze wojewódzkiej. W związku z funkcją tego szlaku komunikacyjnego i natężeniem ruchu należy zapobiegać degradacji nawierzchni i dążyć do utrzymania dobrego stanu technicznego.

Drogi powiatowe i gminne charakteryzują się mniejszym natężeniem ruchu. W związku z tym należy co najmniej dążyć do niepogorszenia ich stanu technicznego, a najlepiej zabiegać o poprawę stanu nawierzchni.

### c) własność nieruchomości

Strukturę własności nieruchomości na terenie gminy Banie Mazurskie przedstawia poniższy wykres. Jednoznacznie wskazuje on dominację gruntów Skarbu Państwa. Grunty Agencji Nieruchomości Rolnych stanowią 33% powierzchni gminy, nieco mniej zajmują lasy będące własnością Skarbu Państwa (Państwowych Gospodarstw Leśnych).

Grunty będące w posiadaniu Agencji Nieruchomości Rolnych stanowią niewykorzystany potencjał. Są one bazą do wykorzystania szczególnie na cele rolnicze, ponieważ prawie 62% tych gruntów stanowią użytki rolne. Mogą one stanowić podstawę dla nowotworzonych gospodarstw rolnych lub powiększyć areał już istniejących indywidualnych gospodarstw.

Źródło: Opracowanie własne

### d) stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Budownictwo zabytkowe

Domy w zagrodach chłopskich mają na ogół jednorodny, ciekawy pod względem lokalizacji charakter, z czego najciekawsze budynki zachowały się w Baniach Mazurskich. Najbardziej wartościowy jest jednorodny kompleks zabudowań we wsi Wróbel z I poł. XIX w. Interesujące są budynki szkół wiejskich, zwłaszcza powstałe po 1900 r., opracowywane centralnie i fundowane przez Skarb Państwa. Karczma ma formę typową dla całego terenu Mazur. Wartościowy z uwagi na czas powstania jest budynek pierwotnego dworca w Baniach Mazurskich, lecz najlepiej zachowany jest kompletny dworzec w Popiołach. Pod względem programowym podobne obiekty powstawały przy innych liniach kolejowych.

Archeologia

Do obiektów najcenniejszych należą grodzisko pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Grodzisku, kurhan w miejscowości Grodzisko, cmentarzysko kurhanowe w Grunajkach i niestety częściowo zniszczone osiedle nawodne w Rapie. Z innych form do najcenniejszych pod względem poznawczym należy zaliczyć osadę z okresu rzymskiego w miejscowości Wróbel. Wszystkie wymienione stanowiska są niezwykle cennymi. Obiekty te podlegają ochronie konserwatorskiej. Prace w obrębie stanowisk należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. Prace na wszystkich obiektach wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zabytki sakralne

Zachowane świątynie reprezentują zróżnicowany poziom artystyczny, na co bez wątpienia miały wpływ ich burzliwe dzieje. Wielokrotnie przebudowy zatarły pierwotny charakter. Mimo zmian najcenniejszy jest dawny kościół ewangelicki w Baniach Mazurskich. Interesująca jest również świątynia neogotycka w Rogalach.

Dwory i folwarki

Dwory o typowych dla Mazur formach są w dużym stopniu przebudowane; dwór w Mieduniszkach Wielkich, do niedawna najcenniejszy obiekt na terenie gminy, uległ spaleniu.

Drogownictwo, kolejnictwo

Niezwykle wartościowym elementem uformowanej zieleni są aleje o bardzo dobrze zachowanych dębach. Duże walory krajobrazowe mają nasadzenia wzdłuż dróg kołowych. Szlak kolejowy, mimo braku torowiska, ma walory krajobrazowe, a w przyszłości być może także użytkowe – turystyczne. Przebiega przez teren kilku gmin, znajdują się przy nim dworce i budowle inżynieryjne zasługuje na pełną ochronę.

Parki

Parki posiadają charakter krajobrazowy. Najcenniejsze wartości kulturowe i przyrodnicze reprezentują obiekty w Mieduniszkach Wielkich, Jagoczanach i Rapie, gdzie zachował się piękny starodrzew. Na podkreślenie zasługuje też piękna aleja dębowa prowadząca od szosy Żabin – Rogale do zespołu dworskiego w Klewinach. Mało czytelny jest układ przestrzenny wielu parków, szereg drzew zostało wyciętych lub uległo zniszczeniu wskutek wichur. Liczne są samosiejki i zarośla. W żadnym parku nie prowadzono prac rewaloryzacyjnych i pielęgnacyjnych, co przyczyniło się do ich degradacji.

Proponowane działania

Zabytki sakralne – postuluje się pojęcie działań zmierzających do poprawy stanu kościoła parafialnego. Remont pokrycia dachu i wymiana tynków zewnętrznych.

Dworki i folwarki

- grupa ta wymaga pełnego zinwentaryzowania w formie kart ewidencyjnych,

- zespoły dworskie wymagają wpisów do rejestru zabytków.

Budownictwo zabytkowe

- w przypadku zespołów niekompletnych dopuszczalna jest rekonstrukcja nieistniejącego dworu,

- należy kontynuować wpisy do rejestru zabytków na terenie gminy,

- pełnej ewidencji wymagają budynki szkolne i karczmy,

- szkoły i karczmy należy wpisać do rejestru zabytków,

- pełnej ewidencji i ochrony prawnej wymagają dworce kolejowe.

Drogownictwo, kolejnictwo

- ochrony prawnej wymaga szlak ziemny po liniach kolejowych wraz z zachowanymi obiektami inżynieryjnymi.

Parki

- należy opracować dokumentację ewidencyjną wszystkich parków.

Postuluje się wprowadzenie stref ochrony konserwatorskiej (SOK) na terenie całej gminy. Szczególne walory krajobrazu kulturowego gminy skłaniają do tego rozwiązania. W obrębie strefy ochrony należy wprowadzić ścisłe wytyczne w remontowaniu istniejących budynków kulturowych i zabytkowych oraz ścisłe warunki przy wznoszeniu nowych obiektów. Nie zakłada się wprowadzania na terenie gminy wyższych organizacyjnie form ochrony konserwatorskiej jak parki i rezerwaty kulturowe.

### e) identyfikacja problemów

Problemy przyrodnicze i ekologiczne

- Konieczność zachowania wysokich walorów środowiska przyrodniczego oraz przestrzegania przepisów obowiązujących na terenach prawnie chronionych, przede wszystkim na obszarach chronionego krajobrazu, w strefach ochronnych jezior, w strefach ochronnych ujęć wodnych, przy jednoczesnej potrzebie rozwoju działalności gospodarczych.

- Stosowanie głównie węgla i mieszanek węglowo – koksowych, zwłaszcza w okresie grzewczym, obniża komfort życia mieszkańców.

- Niezadowalający stan czystości wód rzeki Węgorapy i Gołdapy powodowany przez dopływ zanieczyszczeń ze ściekami miejskimi (komunalnymi) oraz ściekami deszczowymi.

- Zanieczyszczenie wód rozproszonymi zrzutami ścieków na nieskanalizowanych terenach wiejskich, spływy powierzchniowe z powierzchni rolniczych, spływy zanieczyszczeń z powierzchni dróg.

- Wysoki stopień zanieczyszczenia wód podziemnych wynikający z budowy geologicznej i płytkim zaleganiem wód.

- Wysoki stopień zagrożenia erozyjnego znacznej powierzchni terenów rolnych.

Problemy środowiska kulturowego

- Zły stan techniczny większości obiektów kulturowych i brak inwestorów dla atrakcyjnego zabudowania części obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy.

- Zagrożenie niekorzystnymi przekształceniami funkcjonujących obecnie obiektów zabytkowych i ich otoczenia w przypadku konieczności modernizacji czy podniesienia standardu funkcjonalnego i technicznego.

Problemy społeczne

Gmina Banie Mazurskie należy do grupy gmin małych. Po 1960 roku liczba mieszkańców gminy systematycznie zmniejszała się głównie w wyniku wysokiego ujemnego salda migracji oraz malejącego przyrostu naturalnego. Po okresowym zahamowaniu ubytku ludności w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, a nawet wzroście w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, po 1995 roku liczba mieszkańców znów zaczęła zmniejszać się. Ruchy migracyjne ludności niekorzystnie wpłynęły na strukturę wieku mieszkańców gminy. Teren gminy opuszczali i opuszczają głównie ludzie młodzi. Ma to swoje konsekwencje w niskim poziomie przyrostu naturalnego. Utrzymywanie się tych tendencji może mieć negatywny wpływ na rozwój gminy.

Dla przyszłego rozwoju demograficznego gminy najistotniejsza jest struktura płci w grupie wieku 18 – 39 lat, tj. w wieku największej dzietności kobiet. W 1998 roku w gminie na 100 mężczyzn w wieku 18 – 39 lat przypadało tylko 79 kobiet. Znaczna ilość mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym i przewidywany ich wzrost powodować będzie zwiększone zapotrzebowanie na usługi z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej.

W wyniku transformacji ustrojowej państwa na terenie gminy wystąpiło szereg negatywnych zjawisk m.in.: likwidacja miejsc pracy, bardzo wysokie bezrobocie strukturalne, zubożenie ludności, występowanie zjawisk patologicznych.

Gmina Banie Mazurskie należy do grupy gmin o bardzo wysokim bezrobociu. Na koniec 2001 roku zarejestrowanych było 759 bezrobotnych, co stanowi 28% ludności w wieku produkcyjnym. Wśród bezrobotnych największą grupę stanowią ludzie z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym (ponad 45%) oraz zasadniczym zawodowym (36%). Wobec tego faktu szczególnego znaczenia nabiera problem niskiego wykształcenia nie tylko bezrobotnych, ale generalnie całej ludności gminy.

Bezrobocie było i jest główną przyczyną ubożenia mieszkańców gminy i wzrostu liczby ludności wymagającej pomocy społecznej. Utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia stanowi istotne zagrożenie dla dalszego rozwoju ekonomicznego gminy i sprzyja powstawaniu niekorzystnych zjawisk społecznych. W sferze społecznej bezrobocie powoduje szereg negatywnych konsekwencji. Przykładem takich konsekwencji jest niechęć do podejmowania pracy, poczucie zagrożenia, apatia, brak chęci i umiejętności podejmowania przedsiębiorczych działań, niska akceptacja społecznych reform przy jednoczesnej aktywnej działalności w „szarej strefie”. Sprzyja to powstawaniu niekorzystnych, a często patologicznych zjawisk jak przestępczość, alkoholizm, narkomania.

Problemy strukturalne

Sytuacja mieszkaniowa ludności gminy Banie Mazurskie zasadniczo nie odbiega od przeciętnej na terenach wiejskich województwa. Około 73% istniejących zasobów mieszkaniowych znajduje się w budynkach zrealizowanych przed 1944 rokiem. Znaczna część tych budynków jest w średnim i złym stanie technicznym. W przyszłości ważnym problemem będzie rewaloryzacja starej zabudowy mieszkaniowej mającej na celu poprawę stanu technicznego, podniesienia standardu oraz estetyki miejscowości. Budynki o cennych walorach architektonicznych i historycznych należy objąć ochroną konserwatorską. Istotnym problemem jest niedostateczne wyposażenie jednostek osadniczych w infrastrukturę techniczną i zły stan dróg dojazdowych do ośrodków usługowych.

Likwidacja PGR-ów zaowocowała występowaniem nadwyżki siły roboczej byłych pracowników tych gospodarstw. Na terenie gminy brak jest zakładów przetwarzających produkty rolne.

Niedostatecznie wykorzystywane są także walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe gminy jako podstawy rozwoju turystyki. Również niski standard obiektów mieszkalnych ograniczających możliwości rozwoju ekoturystyki.

### 1.5. Gospodarka

### a) główni pracodawcy, poziom zatrudnienia

Gmina Banie Mazurskie jest gminą typowo rolniczą o silnej dominacji branży rolnej. Większość mieszkańców posiada indywidualne gospodarstwa rolne. Właściciele są jednocześnie pracodawcami i pracownikami. Rolnicy rzadko zatrudniają do pomocy w gospodarstwie dodatkowe osoby.

Do największych pracodawców należą Urząd Gminy, jednostki oświatowe (szkoły w Baniach Mazurskich, Żabinie, Lisach), ośrodek zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Gminna które zatrudniają razem około 200 osób.

W 2001 roku struktura osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach gospodarki (oprócz właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych) przedstawiała się jak w poniższej tabeli.

| Pracujący w gospodarce narodowej wg wybranych sekcji w 2002 r. |  |
| --- | --- |
| Ogółem | 244 |
| rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | 48 |
| przemysł | 45 |
| transport, gospodarka magazynowa i łączność | 16 |
| edukacja | 77 |
| budownictwo | 0 |
| handel i naprawy | 0 |
| inne | 58 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie

Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie

Poza rolnictwem dominującymi gałęziami gospodarki są handel i sektor usług. Na koniec 2003 roku w gminie Banie Mazurskie zarejestrowane były 83 podmioty gospodarcze. Brak jest dokładnych danych dotyczących zatrudnionych osób przez te podmioty.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych poza rolnictwem w zakładach posiadających powyżej 5 pracowników zatrudnionych było 357 osób (w tym 151 kobiet). Od roku 1995 występuje tu tendencja spadkowa.

W przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie gminy dominuje płaca na poziomie krajowej płacy minimalnej. Występuje duży nadmiar taniej siły roboczej w związku z wysokim poziomem bezrobocia w gminie.

### b) struktura podstawowych branż na terenie gminy

Gmina Banie Mazurskie jest gminą o dominującej funkcji rolniczej. W związku z tym pod względem gospodarczym największe znaczenie ma tutaj rolnictwo. Towarzyszą mu przedsiębiorstwa sektora usług, produkcji i handlu, działające przede wszystkim jako podmioty prowadzone przez osoby fizyczne. Strukturę użytkowania gruntów przedstawia poniższy wykres.

Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie

W gminie Banie Mazurskie na koniec roku 2002 istniało 171 podmiotów gospodarki narodowej, przy czym zdecydowaną większość stanowiły podmioty prywatne – 126, natomiast podmiotów publicznych było 45.

W gminie najwięcej podmiotów gospodarczych prowadzi działalność jako osoby fizyczne. Nie zarejestrowano przedsiębiorstw państwowych.

| Podmioty wg form prawno-organizacyjnych |  | Ilość |
| --- | --- | --- |
| przedsiębiorstwa państwowe |  | 0 |
| spółki prawa handlowego |  | 6 |
| spółki pozostałe |  | 11 |
| spółdzielnie | 5 |
| osoby fizyczne |  | 92 |
| inne | 14 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie

Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie

Struktura podmiotów gospodarki narodowej według wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w 2002 roku przedstawia poniższa tabela:

| Ogółem |  | W tym: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rolnictwo łowiectwo i leśnictwo | Przetwórstwo przemysłowe | Budownictwo | Handel i naprawy | Hotele i restauracje | Transport, gospodarka magazynowa i łączność | Obsługa nieruchomości i firm | Pozostała działalność usługowa |
| Podmioty gospodarki narodowej | 171 | 27 | 20 | 15 | 46 | 2 | 7 | 8 | 11 |
| W tym zakłady osób fizycznych | 126 | 15 | 16 | 15 | 43 | 2 | 7 | 4 | 3 |

Źródło: „Zmiany strukturalne grup podmiotów w Gospodarce Narodowej w woj. warmińsko-mazurskim w 2002 r.”, Urząd Statystyczny w Olsztynie

Zdecydowana większość zakładów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zlokalizowana jest we wsi Banie Mazurskie. Wśród pozostałych miejscowości pod względem ilości tego typu przedsiębiorstw wyróżniają się wsie Lisy i Żabin. Szczegółowe dane zawarto w poniższej tabeli.

| Wyszczególnienie | Ogółem | W tym: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Działalność produkcyjna | Handel i naprawy | Budownictwo | Transport | Hotele i restauracje | Usługi leśne | Pozostałe |
| Banie Mazurskie | 42 | 15 | 15 | 5 | 1 |  | 7 | 3 |
| Dąbrówka Polska | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Rogale | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Jagoczany | 4 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |
| Ziemiany | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Surminy | 4 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |
| Żabin | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |
| Mieduniszki | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| Rapa | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| Lisy | 10 | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 | 1 |
| Grodzisko | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Kierzki | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| Zawady | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Budziska | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Mieczniki | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Widigiry | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Mieczkówka | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Grunajki | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Klewiny | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Stanica | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem w gminie | 98 | 31 | 30 | 10 | 5 | - | 16 | 7 |

Źródło: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie Mazurskie”

W gminie Banie Mazurskie dominującą gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych w gminie istniało 488 gospodarstw rolnych. Ich zróżnicowanie pod względem powierzchni było znaczne. Dominowały gospodarstwa o powierzchni pomiędzy 5 a 20 ha, których było 232 (47,5% wszystkich gospodarstw rolnych w gminie). Natomiast gospodarstw o powierzchni ponad 100 ha było tylko 7. Strukturę powierzchniową gospodarstw rolnych na terenie gminy Banie Mazurskie obrazuje poniższy wykres.

Źródło: „Strategia rozwoju gminy Banie Mazurskie 2000 – 2100”

Struktura upraw na terenie gminy przedstawiona została w poniższej tabeli. W gminie Banie Mazurskie największy areał stanowi uprawa zbóż. Dość duży odsetek upraw to trawy – 17%.

| Rodzaj upraw: | % |
| --- | --- |
| Zboża | 56,6 |
| Trawy | 17 |
| Inne pastewne | 8,5 |
| Pastwiska | 5,9 |
| Ziemniaki | 3,5 |
| Bobik | 3 |
| Groch, peluszka | 2,5 |
| Łubin | 1,5 |
| Buraki pastewne | 0,3 |
| Kukurydza | 0,3 |
| Warzywa | 0,3 |
| Rzepak | 0,6 |
| Razem | 100 |

Źródło: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie Mazurskie”

W związku z tym, że uprawa zbóż dominuje na terenie gminy, na poniższym wykresie przedstawiono strukturę uprawy zbóż.

Źródło: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie Mazurskie”

Od dłuższego czasu jednak obserwuje się niskie ceny skupu zbóż. W konsekwencji następuje spadek ilości upraw zbożowych. Mimo tego wzrasta ilość uprawianej pszenicy ozimej odmian wysokoglutenowych. Spada natomiast uprawa pszenżyta, żyta oraz owsa. Duży udział w strukturze zasiewów mieszanki zbożowej spowodowany jest większym wykorzystaniem jej na potrzeby własne, głównie z przeznaczeniem jako pasze dla trzody chlewnej. Główne składniki mieszanek to jęczmień i owies, coraz częściej również pszenica.

Na terenie gminy nie uprawia się buraków cukrowych, ze względu na brak opłacalności produkcji i dużej pracochłonności.

Tendencje spadkowe obserwuje się także w ilości upraw ziemniaków (obecnie na poziomie 270 ha). Zjawisko to spowodowane jest ograniczeniem możliwości ich sprzedaży oraz znacznym zmniejszeniem stosowania ich w żywieniu trzody chlewnej.

Uprawia się znaczną ilość traw i roślin pastewnych na gruntach ornych, przeznaczonych na paszę, głównie dla bydła. Stanowią one około 30% powierzchni zasiewów. Są to mieszanki traw z roślinami motylkowymi drobnonasiennymi i same motylkowe, przeznaczone głównie na siano, a w latach suchych stanowią rezerwę zielonek przeznaczonych do bezpośredniego skarmienia.

Przewiduje się, że powierzchnia trwałych użytków zielonych nie ulegnie znacznym zmianom. Około 20% pastwisk i 15% łąk na terenie gminy wymaga odnowy. Średni roczny plon zielonki wynosi 250 – 270 q.

W produkcji zwierzęcej na terenie gminy Banie Mazurskie dominuje trzoda chlewna oraz bydło.

W średnich i małych gospodarstwach rolnych obserwuje się zmniejszenie zainteresowania chowem trzody chlewnej w związku ze spadkiem opłacalności produkcji mięsa wieprzowego. Tendencja ta nie dotyczy dużych specjalistycznych gospodarstw. Zaobserwowano natomiast postępujący wzrost zainteresowania chowem krów mlecznych. Ponadto w gminie są dwa gospodarstwa produkujące brojlery kurze, jedno gospodarstwo produkujące gęsi i jedno produkujące indyki. Cała ich produkcja jest przeznaczona na sprzedaż.

| Zwierzęta hodowlane | Pogłowie | % |
| --- | --- | --- |
| Trzoda chlewna | 7 500 | 59,3 |
| Bydło | 5 000 | 39,5 |
| Owce | 100 | 0,8 |
| Kozy | 45 | 0,4 |
| Razem | 12 645 | 100,0 |

Źródło: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie Mazurskie”

### c) identyfikacja problemów

Na podstawie przeprowadzonej analizy zidentyfikowano następujące problemy:

- Niska opłacalność produkcji rolniczej – degradacja tego sektora gospodarki, trudności ze zbytem wytworzonych produktów i osiągnięciem zadowalającego poziomu cen.

- Peryferyjne położenie gminy Banie Mazurskie oraz niedostatecznie rozwinięta infrastruktura (drogi, komunikacja, gaz) zmniejszają atrakcyjność inwestycyjną tego regionu. Ponadto brak jest odpowiednich gruntów pod inwestycje oraz zachęt inwestycyjnych. Powoduje to zmniejszenie zainteresowania potencjalnych inwestorów.

- Brak zakładów przemysłowych na terenie gminy. Powoduje to małą ilość miejsc pracy dla mieszkańców, pogłębianie się bezrobocia, zubożenie ludności miejscowej.

- Brak zakładów przetwarzających produkty rolne powoduje problemy ze sprzedażą wytworzonych towarów. Skutkiem tego jest konieczność reorganizacji struktury produkcji rolnej lub zmiany profilu produkcji.

- Likwidacja PGR-ów na terenie gminy spowodowała wzrost bezrobocia oraz nadwyżkę siły roboczej (w postaci byłych pracowników tych gospodarstw) w odniesieniu do chłonności lokalnego rynku pracy.

- Słabo rozwinięty sektor usług turystycznych. Związane jest to z niedostatecznym wykorzystywaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych gminy Banie Mazurskie. Kolejnym czynnikiem hamującym rozwój turystyki jest niski standard obiektów mieszkaniowych, które mogłyby wspomóc rozwój ekoturystyki.

- Wyjazd młodych i wykształconych ludzi powoduje brak wykwalifikowanej kadry. Ponadto wysokie bezrobocie powoduje zubożenie miejscowej ludności, niechęć do podejmowania pracy w związku z brakiem atrakcyjnych ofert zatrudnienia, stagnację społeczną.

- Niski poziom świadomości społecznej w zakresie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej (dotyczy szczególnie działalności agroturystycznej). Brak szkoleń w zakresie aktywizacji bezrobotnych, pomocy w podjęciu aktywności gospodarczej, możliwości tworzenia przez rolników grup producenkich, rozwoju rolnictwa ekologicznego

### 1.6. Sfera społeczna

### a) sytuacja demograficzna

Gmina na dzień 31.06.2003 r. liczyła 4100 mieszkańców, w tym około 50% narodowości polskiej i około 50% narodowości ukraińskiej

Według danych z roku 2001 gminę zamieszkiwało 4284 osoby, w tym:

- 125 w wieku 0-2 lata,

- 207 w wieku 3-6 lat,

- 588 w wieku 7-14 lat,

- 240 w wieku 15-17 lat,

- 3124 w wieku produkcyjnym,

- 764 w wieku poprodukcyjnym.

Źródło: Opracowanie własne

Analiza danych z lat 1995 – 1998 dotyczących liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym wskazuje, że systematycznie rośnie (proporcjonalnie) liczba ludności w wieku poprodukcyjnym, natomiast maleją: liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Wynika z tego, że społeczeństwo gminy Banie Mazurskie starzeje się. Doskonale obrazuje to poniższy wykres:

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 1995 - 2000 utrzymywała się nieznaczna przewaga liczby mężczyzn nad liczbą kobiet. Tendencję ta została zobrazowana na wykresie. Najnowsze dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie (z 30 czerwca 2003 r.) mówią o ogólnej liczbie mieszkańców równej 4100, przy czym liczba mężczyzn wynosi 2031, natomiast liczba kobiet – 2069. Dane z roku 2003 jednoznacznie wskazują na zmianę dotychczasowej tendencji.

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina Banie Mazurskie należy do grupy gmin małych. Zamieszkuje ją 4,1 tys. osób. Gęstość zaludnienia wynosi 21 osób/km2. Po 1960 roku liczba mieszkańców gminy systematycznie zmniejszała się. Przejściowe osłabienie dynamiki spadku liczby ludności, a nawet wzrost, miało miejsce w latach 1986 – 1994. Od 1995 roku liczba mieszkańców gminy zaczęła się zmniejszać. Spowodowane to jest wysokim ujemnym saldem migracji przy stosunkowo niskim przyroście naturalnym.

Wymienione czynniki zmian demograficznych spowodowały:

- ukształtowanie się niekorzystnej struktury wieku ludności, która według danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie na koniec 1998 r. charakteryzowała się niskim udziałem ludności  wieku przedprodukcyjnym oraz wysokim udziałem ludności w wieku poprodukcyjnym,

Bezrobocie strukturalne na terenie gminy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i jest znacznie wyższe niż przeciętnie w województwie warmińsko-mazurskim. Nastąpiło zubożenie mieszkańców gminy i wzrost liczby osób wymagających pomocy społecznej.

### b) rynek pracy

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w roku 2001 wynosiła 759, co daje stopę bezrobocia bliską 30%. Jak widać na wykresie poniżej osób bezrobotnych systematycznie przybywa. W tym miejscu warto podkreślić, że ogólna liczba ludności w gminie Banie Mazurskie od wielu lat ciągle spada. Po 1997 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych utrzymuje się na poziomie około 700 osób. Na koniec 1999 udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 51%. Niepokojącym zjawiskiem jest znaczny wzrost bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych z 41,3% na koniec grudnia 1996 r. systematycznie wrastał i na koniec 1999 r. wynosił już 82%.

Źródło: Opracowanie własne

Transformacja ustrojowa państwa spowodowała bardzo znaczne zmiany na rynku pracy. Uległy likwidacji państwowe gospodarstwa rolne oraz  szereg uspołecznionych zakładów usługowych i produkcyjnych. Ubyło wiele miejsc pracy, które nie zostały zrekompensowane przez powstające małe zakłady usługowe i produkcyjne oraz gospodarstwa rolne. Przemiany te spowodowały znaczny wzrost liczby ludności utrzymującej się z niezarobkowych źródeł utrzymania. Głównie są to emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szacuje się, że udział ludności utrzymującej się z niezarobkowych źródeł wzrósł z 20% w 1998 roku do około 41% w 2001 roku.

W gminie Banie Mazurskie funkcjonują 3 szkoły podstawowe, gdzie łącznie uczy się tam 426 uczniów. Na terenie gminy znajduje się również jedno gimnazjum o liczbie uczniów 225. Ludność gminy charakteryzuje się niskim poziomem wykształcenia, tak jak cała ludność wiejska na terenie byłego województwa suwalskiego. Poziom wykształcenia ludności gminy, z powodu braku innych informacji (opracowania Urzędu Statystycznego w Olsztynie odnoszące się do Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 podają tylko zagregowane dla całego powiatu wartości) można przedstawić tylko w odniesieniu do danych Narodowego Spisu Powszechnego 1988 oraz Spisu Rolnego z 1996 r. Poziom wykształcenia mieszkańców gminy w wieku 15 lat i więcej obrazuje poniższe zestawienie.

| Poziom wykształcenia | w procentach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NSP 1988 |  |  | Spis Rolny 1996 |  |  |
|  | Ogółem |  |  | Ludność zamieszkała w gospodarstwach domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego działki rolnej |  |  |
|  | Gmina Banie Mazurskie | b. województwo suwalskie |  | Gmina Banie Mazurskie | b. województwo suwalskie |  |
|  |  | wieś | ogółem |  | wieś | ogółem |
| Wyższe | 2,4 | 1,7 | 4,5 | 2,0 | 1,5 | 2,6 |
| Średnie i policealne | 16,0 | 12,3 | 22,0 | 18,3 | 15,0 | 17,9 |
| Zasadnicze zawodowe | 16,7 | 16,8 | 17,9 | 19,6 | 20,3 | 19,8 |
| Podstawowe i niepełne podstawowe i bez wykształcenia | 64,9 | 69,2 | 55,6 | 60,1 | 63,2 | 59,7 |
|  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Banie Mazurskie.

Zasoby mieszkaniowe gminy Banie Mazurskie pod koniec lat dziewięćdziesiątych obejmowały 1286 mieszkań o 4731 izbach i powierzchni użytkowej 87111 m2. Według danych NSP 1988 r. 26,3% mieszkań znajdowało się w budynkach zrealizowanych przed 1918 rokiem, 46,7% mieszkań w budynkach wybudowanych w latach 1918 – 44. Tylko 27% zasobów mieszkaniowych znajdowało się w budynkach zrealizowanych po 1945 roku.

Na terenie gminy 47,4% mieszkań znajdowało się w budynkach jednorodzinnych. W budynkach wielorodzinnych (5 i więcej mieszkań w budynku mieszkalnym) znajdowało się 25,8% ogółu mieszkań. Pozostałe 26,8% mieszkań znajdowało się w domach o 2,3 lub 4 mieszkaniowych.

### c) identyfikacja problemów

W oparciu o opracowaną wstępną pomigracyjną prognozę demograficzną liczbę mieszkańców gminy w okresie perspektywicznym szacuje się na około 4,0 tys. osób.

Najistotniejsze zmiany przewidywane w poszczególnych grupach wieku to:

- niski udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców,

- systematyczny wzrost udziału ludności w wieku produkcyjnym do 2010 roku, a następnie jego spadek,

- stały wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym.

Prognozowane zmiany w zatrudnieniu polegać będą na:

- spadku zatrudnienia w rolnictwie w wyniku restrukturyzacji rolnictwa (duże, zmechanizowane gospodarstwa rolne),

- stałym wzroście liczby osób pracujących w swoim gospodarstwie i poza gospodarstwem,

- poszerzeniu działalności gospodarstw rolnych o działalność pozarolniczą tj. działalność produkcyjną i usługową, w tym również agroturystykę,

- stałym wzroście pracujących w działalności produkcyjnej i szeroko rozumianych usługach.

Tworzenie warunków, nie tylko przestrzennych, ale również ekonomicznych do rozwoju tych działalności powinno stanowić priorytet w działaniach samorządu gminy.

Prognozowany spadek liczby dzieci w wieku szkolnym pozwoli na wdrożenie nowego systemu edukacji w oparciu o istniejącą sieć szkół podstawowych i gimnazjum w Baniach Mazurskich. Baza lokalowa szkolnictwa w ośrodku gminnym wymaga remontu i modernizacji.

Szczególnie niekorzystną strukturę wieku (niski udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, wysoki w wieku poprodukcyjnym) mają mieszkańcy sołectw: Skaliszkiejmy, Ziemiany, Ściborki, Wróbel, Żabin, Grodzisk, Zawady, Sapałówka.

Bezrobocie strukturalne na terenie gminy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i jest znacznie wyższe niż przeciętnie w województwie warmińsko-mazurskim. Nastąpiło zubożenie mieszkańców gminy i wzrost liczby osób wymagających pomocy społecznej.

# III. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze

## 1. Analiza SWOT

Głównymi celami rozwoju gminy Banie Mazurskie, zapisanymi w strategii rozwoju Gminy i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, są:

- zrównoważony rozwój Gminy zapewniający ograniczenie bezrobocia i podniesienie poziomu życia mieszkańców,

- atrakcyjność życia, przebywania właśnie tutaj.

Podejmując działania na rzecz rozwoju gminy należy uwzględnić wewnętrzne czynniki ograniczające jej rozwój, punkty stanowiące jej mocne strony, potencjał rozwojowy gminy oraz zidentyfikowane ex ante zagrożenia. Analiza SWOT gminy Banie Mazurskie, sporządzona podczas prac nad strategią rozwoju Gminy, została zastała zaktualizowana i przedstawiona w tabeli poniżej.

| MOCNE STRONY: ukształtowanie terenu i szata przyrodnicza czyste środowisko ciekawe turystycznie i ekologiocznie rzeki, kanał, lasy walory turystyczno-krajobrazowe tania siła robocza dużo wolnych i tanich terenów rolnych istniejąca oczyszczalnia ścieków i kanalizacja oraz wodociągi istniejąca linia 110 kV czyste i atrakcyjne ekologicznie środowisko rolnicze bliskość rynku wschodniego duża aktywność społeczna ludności | SŁABE STRONY: brak motywacji ludności do pracy zbyt małe zainteresowanie inwestorów bezrobocie strukturalne zubożenie ludności wyjazd młodych i wykształconych ludzi niedostateczny rozwój infrastruktury- drogi, gaz, komunikacja peryferyjne położenie brak wiary w sukces gminy brak przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim |
| --- | --- |
| SZANSE: przetwórstwo produktów rolnych rozwój drobnej przedsiębiorczości preferencje dla inwestycji potencjalny napływ inwestycji zagranicznych (niemieckich) rolnictwo ekologiczne zwiększenie skupu płodów rolnych rozwój turystyki położenie blisko szlaków turystycznych agroturystyka- rozwój i tworzenie gospodarstw wejście Polski do UE dostępne środki pomocowe na rozwój gminy możliwości współpracy z Ukrainą i Rosją dzięki licznym mniejszościom narodowym integracja istniejących mniejszości narodowych modernizacja i poprawa stanu dróg rozwój bazy oświatowej rozwój bazy kulturalnej i sportowej przynależność do województwa warmińsko-mazurskiego współpraca z miastami i gminami powiatu budowa osobowego przejścia granicznego w Rapie | ZAGROŻENIA: polityka państwa wobec rolnictwa nieopłacalność produkcji rolnej większe koszty produkcji rolnej w stosunku do innych regionów niewystarczające środki i zasięg polityki regionalnej brak rynków zbytu wzrost bezrobocia zły stan ronictwa sąsiedztwo bogatych i atrakcyjnych turystycznie gmin stereotyp słabej gminy, w którą nie warto inwestować w opinii powiatu i województwa brak warunków startu dla młodych ludzi |

Z analizy celów rozwoju gminy, jej mocnych i słabych stron a także szans i zagrożeń wyłania się lista zadań do realizacji w bezpośredniej bądź dalszej przyszłości. Zadania te, pogrupowane tematycznie, a w dalszej części niniejszego dokumentu ułożone według kryterium ważności, rozwiązywane będą poprzez realizację konkretnych projektów inwestycyjnych. Dla każdego projektu realizowanego w latach 2004-2006 określone zostaną ramy czasowe jego realizacji, a także źródła finansowania, oczekiwane rezultaty oraz instytucje odpowiedzialne za wprowadzenie projektu w życie. Projekty długoterminowe, planowane do realizacji w latach późniejszych, zostaną opisane analogicznie na większym poziomie ogólności (dotyczy to w szczególności montażu finansowego poszczególnych projektów).

## 2. LISTA ZADAŃ DO REALIZACJI

1. Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru

- rozwój turystyki (baza noclegowa, gospodarstwa agroturystyczne, zalew w Baniach Mazurskich, zagospodarowanie obiektów istotnych kulturowo i turystycznie, trasy rowerowe, kajakowe, kąpieliska nad jeziorami itp.)

- szkolenia dla rolników i grup producenckich

- promocja firm istniejących na terenie gminy

2. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

- poprawa stanu infrastruktury społecznej (remonty obiektów szkolnych, budowa hali sportowej i gimnastycznej, budowa stadionu gminnego, remonty pozostałych budynków użyteczności publicznej)

- poprawa infrastruktury komunikacyjnej

- kanalizacja gminy

- pełne zwodociągowanie terenu gminy

- utworzenie przejścia granicznego w Rapie

3. Poprawa stanu środowiska naturalnego

- rozwiązanie problemu składowania odpadów komunalnych

- rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej

## 3. ZADANIA UZNANE ZA PRIORYTETOWE DLA ROZWOJU GMINY I PROJEKTY Z NIMI ZWIĄZANE

Poprawa stanu infrastruktury społecznej

- remont i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Baniach Mazurskich

- modernizacja stadionu gminnego w Baniach Mazurskich

- remont budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich

- remont budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej

- rozbudowa cmentarza komunalnego w Baniach Mazurskich

- opracowanie dokumentacji technicznej/finansowej/planistycznej projektów dotyczących infrastruktury społecznej

Kanalizacja gminy

- budowa sieci kanalizacyjnej w Baniach Mazurskich, etap III

Pełne zwodociągowanie terenu gminy

- budowa sieci wodociągowej- Żabin - Ściborki

- budowa sieci wodociągowej- Sapałówka – Lisy – Suminy – Kulsze - Gryżewo

- budowa sieci wodociągowej- Dąbrówka Polska - Miczuły

- budowa sieci wodociągowej- Grunajki

- budowa sieci wodociągowej- Obszarniki – Jagiele - Skaliszkiejmy

- hydrofornia Radkiejmy zadanie II

Rozwój turystyki

- sporządzenie planu/strategii aktywizacji turystycznej gminy

- budowa parkingu przy piramidzie w Rapie

- prace porządkowe przy grobowcu w Zakałczu

- budowa ścieżki rowerowej na nasypie kolejowym

- wyznaczenie terenów pod inwestycje turystyczne

- turystyczne wykorzystanie jeziora Czupowskiego (wykonanie drogi asfaltowej Banie Mazurskie – Gryżewo do jeziora, doprowadzenie wody, przekazanie jeziora prywatnemu przedsiębiorcy z branży turystycznej)

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Polnej w Baniach Mazurskich

- remont mostu w miejscowości Lisy, Zakałcze i Wróble

- budowa 1 km chodnika przy drodze wojewódzkiej

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Jasnej

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Mazurskiej

- remont wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej

- remont nawierzchni drogi gminnej Bąkowo-Grodzisko (ul. Litewska)

- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej od miejscowości Ściborek- do drogi powiatowej Banie Mazurskie-Rapa

- utwardzenie drogi powiatowej Banie Mazurskie-Gryżewo (do jeziora Czupowskiego)

- utwardzenie drogi powiatowej Mieczkówka-Kierzki

- utwardzenie drogi powiatowej Budziska-Budziska Leśne

- utwardzenie nawierzchni drogi Grodzisko-Wierzby

- utwardzenie nawierzchni drogi Klewiny-Skaliszkiejmy

- utwardzenie nawierzchni drogi Żabin-do jeziora Granicznego

- utwardzenie nawierzchni drogi Grunajki-do drogi wojewódzkiej nr 650

- utwardzenie nawierzchni drogi Dąbrówka Polska-do byłego PGR

- utwardzenie nawierzchni drogi Ściborki-Stare Gajdzie

- utwardzenie nawierzchni drogi Banie Mazurskie-Zakałcze

Rozwiązanie problemu składowania odpadów komunalnych

- wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy

## 4. INNE PROPONOWANE FORMY AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (WYMIANA MIĘDZYNARODOWA)

Proponowane formy aktywizacji młodzieży:

- wymiana uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z innymi szkołami zagranicznymi. Projekt obejmowałby wzajemne wizyty Polaków i cudzoziemców w partnerskich placówkach. W ramach programu dzieci wraz ze swoimi opiekunami poznałyby inne sposoby organizacji struktur szkolnych, nauki przedmiotów, rodzaje zajęć nadobowiązkowych, sposób spędzania czasu wolnego przez młodzież, kulturę i historię innych krajów. Oczekiwane wyniki wizyt to nawiązanie znajomości, które zaowocowałyby kontaktami w przyszłości, poznanie specyfiki innych krajów, poprawa znajomości języków obcych. Proponuje się kontynuację nawiązanej współpracy z gminą Trebur w zakresie wymiany młodzieży oraz nawiązanie nowych kontaktów między dziećmi z gminy Banie Mazurskie a młodzieżą ze Lwowa.

- nawiązanie kontaktów pomiędzy gminnymi kółkami zainteresowań (Gminny Ośrodek Kultury) z podobnymi jednostkami z innych krajów. Przedmiotem spotkań mogłyby być takie tematy jak muzyka, taniec, malarstwo, fotografia, plastyka, wybrane dyscypliny sportowe, kluby dyskusyjne. Projekty obejmowałyby przygotowanie spotkania z ośrodkami kultury z innych krajów, zorganizowanie seminariów o określonej tematyce (dyskusja na temat filmu, malarstwa, kultury partnerskich krajów, Unii Europejskiej) lub warsztatów (zajęcia dla młodzieży uzdolnionej artystycznie, wykonanie prac plastycznych). Efektem spotkań mogłaby być wystawa prac lub publikacja przedstawiająca wyniki przedsięwzięcia.

- praktyki zagraniczne oraz wyjazdy mające na celu ukierunkowanie zawodowe lub/i podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnej młodzieży (absolwentów).

- indywidualny wolontariat młodych ludzi umożliwiający im wykorzystanie własnych umiejętności, rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach, poznawanie języków obcych i innych kultur. Takie doświadczenia zwiększyłyby szanse młodzieży na znalezienie w przyszłości ciekawej pracy.

- przedsięwzięcie polegające na aktywizacji miejscowej społeczności poprzez przygotowanie imprezy tematycznej (np. na temat Unii Europejskiej, kultury krajów członkowskich itp.). Projekt obejmowałby przygotowanie przez młodzież spotkania, konferencji, wystawy na określony temat, w tym również prezentację doświadczeń zdobytych w wyniku pobytu zagranicą w wyniku wymiany młodzieży. Gośćmi na takim spotkaniu mogliby być reprezentanci współpracujących gmin z Niemiec, Ukrainy i Obwodu Kaliningradzkiego.

- współpraca młodzieży szkolnej z inną placówką poprzez internet. Celem projektu byłoby nie tylko nawiązanie kontaktów, ale także rozwijanie zdolności organizacyjnych u młodych ludzi, poprawa znajomości języków obcych, zaangażowanie młodzieży w przygotowanie materiałów promujących ich region.

Powyższe propozycje są jedynie ogólnym zarysem możliwości. Podstawą każdego przedsięwzięcia jest pomysł, który należy rozwinąć, przedstawić w formie projektu i przystąpić do realizacji. Istnieje wiele możliwości dofinansowania z programów:

Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży

Głównym zadaniem PNWM jest wpieranie polsko – niemieckiej wymiany uczniów i młodzieży. Tematyka programów nie jest narzucona. Warunkiem przyznania dotacji jest rzeczywiste spotkanie, tzn. młodzież z obu krajów musi wspólnie brać udział w realizacji całości programu. Przykłady programów podlegających dotacji to:

- spotkania młodzieży z Polski i Niemiec,

- spotkania polsko-niemieckie z młodzieżą z kraju trzeciego,

- praktyki i hospitacje,

- kursy kształceniowe dla multiplikatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży,

- podróże do miejsc pamięci,

- imprezy dokształcające,

- publikacje, media.

Miasta bliźniacze 2004

Interesujące pomysły w ramach programu "Miasta i gminy bliźniacze" mogą liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych. Program obejmuje finansowanie dwóch rodzajów działań: wymianę mieszkańców i organizowanie konferencji i seminariów dla osób zajmujących się problematyką miast bliźniaczych. Związek Miast Polskich pośredniczy w przygotowywaniu wniosków do Komisji Europejskiej.

W programie mogą brać udział miasta i gminy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państwa, które staną się członkami Unii 1 maja 2004 r. (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry).

W ramach wspierania działań na rzecz programu miasta bliźniacze wspierane są wymiany między mieszkańcami miast i gmin bliźniaczych lub przygotowujących umowę o współpracy bliźniaczej. Wnioski mogą składać wyłącznie władze lokalne lub komitet ds. programu „Miasta bliźniacze” gospodarza wymiany. Minimalna wysokość dofinansowania wynosi 2000 EUR (dla obliczonego mniejszego budżetu wniosek nie zostanie przyjęty). Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach wymiany wynosi 20000 EUR.

Nie będą rozpatrywane spotkania o charakterze głównie rozrywkowym, sportowym lub folklorystycznym. Zalecane są programy umożliwiające wszystkim uczestnikom aktywny udział, w szczególności poruszający jeden z wymienionych tematów:

- instytucje europejskie,

- przyszłość Unii Europejskiej,

- poszerzenie, obywatelstwo europejskie,

- europejski model społeczny,

- zasady równych szans,

- fundamentalne prawa,

- walka z rasizmem i ksenofobią,

- środowisko,

- różnorodność kulturowa,

- młodzież i edukacja,

- niepełnosprawni w społeczeństwie,

- gospodarka lokalna,

- zatrudnienie i partnerstwo.

Inne formy aktywizacji społeczności lokalnej

Oprócz form aktywizacji społeczności gminy należy również zwrócić uwagę na możliwość dofinansowania konferencji na tematy europejskie związane z programem „Miasta i gminy bliźniacze” lub seminaria szkoleniowe i informacyjne dla urzędników odpowiedzialnych za ten program. Komisja Europejska, przyznając granty, priorytetowo traktuje wnioski:

- w przypadku konferencji

- z udziałem uczestników z państw kandydujących lub nowych państw członkowskich,

- z udziałem wielu gmin i miast uczestniczących w programie „Miasta bliźniacze”.

- w przypadku seminariów obejmujących

- teorię i praktykę programu „Miasta bliźniacze”.

- tematykę europejską związaną z miastami bliźniaczymi.

- wpływ programu „Miasta bliźniacze„ na postrzeganie Europy przez obywateli.

- porównywanie funkcjonowania programu „Miasta bliźniacze”w innych państwach.

- współpracę międzynarodową gmin na płaszczyźnie europejskiej.

- struktury administracyjne i zadania władz lokalnych w kontekście europejskim.

Wniosek o dofinansowanie mogą składać władze lokalne lub regionalne oraz stowarzyszenie lub organizacja samorządowa. W projekcie nie może być mniej niż 20 uczestników – przedstawicieli miast (gmin) bliźniaczych. W przypadku konferencji tematycznych tematyka musi dotyczyć programu „Miasta bliźniacze”, a uczestnicy muszą być przedstawicielami co najmniej dwóch uprawnionych do udziału państw (jedno z nich musi być członkiem Unii Europejskiej). W przypadku seminariów uczestnikami mogą być osoby odpowiedzialne za program „Miasta bliźniacze”.

Minimum dofinansowania to 2000 EUR. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 50% całości budżetu i jednocześnie 50000 EUR.

# IV. Realizacja zadań i projektów

Poniżej przedstawiono wykaz planowanych inwestycji z podziałem na poszczególne lata. Zakłada się, że projekty nie zrealizowane w założonym do realizacji roku przechodzą na rok następny.

## 1. ROK 2004

| PLANOWANE INWESTYCJE - 2004 | Koszt ogółem | Wkład własny | Środki ze ZPORR | Kredyty i pożyczki | Środki z innych źródeł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Prace przygotowawcze* |  |  |  |  |  |
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Żabin | 41000 |  |  | 41000 |  |
| 2. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Sapałówka | 37400 |  |  | 37400 |  |
| 3. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Dąbrówka Polska | 20300 |  |  | 20300 |  |
| 4. Wykonanie dokumentacji – remont mostu w miejscowości Lisy i Zakałcze | 10000 | 10000 |  |  |  |
| 5. Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Banie Mazurskie | 40000 | 40000 |  |  |  |
| II. Prace inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| 6. Remont i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Baniach Mazurskich | 1512000 |  |  | 756 000 | 756 000 |
| 7. Budowa hydroforni Radkiejmy- Zadanie II | 780000 |  |  |  | 780000 |
| RAZEM | 2 440 700 | 50 000 |  | 854 700 | 1 536 000 |

*Istnieje możliwość dofinansowania prac przygotowawczych ze środków ZPORR, jednak z braku ostatecznych rozstrzygnięć (wydatek ponoszony jest przed złożeniem wniosku; wyjaśnienia wymaga sposób, w jaki wydatki takie będą traktowane) możliwość taka nie została uwzględniona.

Poniżej przedstawiono opis projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2004 roku.

| TYTUŁ PROJEKTU | Remont budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Baniach Mazurskich |
| --- | --- |
| PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 1 512 000 PLN |
| OPIS PROJEKTU | Niniejszy projekt przewiduje remont i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Baniach Mazurskich przy ul. M. Konopnickiej 12. Remont według kosztorysu inwestorskiego podzielony został na następujące działania: - roboty budowlane - roboty sanitarne - roboty elektryczne. Termomodernizacja przebiegać będzie w kilku kierunkach: - termomodernizacja (wymiana stolarki budowlanej na PCV i aluminium, docieplenie budynku styropianem, zmniejszenie otworów okiennych) - kotłownia-roboty budowlane (adaptacja kotłowni) - demontaż starej i instalacja technologiczna nowej kotłowni - instalacja c.o. i remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | 650 040 PLN Dotacja uzyskana w ramach PAOW 876 960 PLN dotacja z MEN |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu rozpocznie i zakończy się w roku 2004 |
| OCZEKIWANE REZULTATY - WSKAŹNIKI | Na poziomie produktu: - ilość nowo zamontowanych grzejników - powierzchnia nowozamontowanych okien Na poziomie rezultatu: - oszczędność z tytułu mniejszego zużycia energii Na poziomie oddziaływania: - poprawa stanu środowiska naturalnego - poprawa jakości kształcenia w gminie |
| SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW | - monitoring na miejscu - audyt energetyczny - statystyka gminna - statystyka powiatowa - informacje Urzędu Statystycznego w Olsztynie |

| TYTUŁ PROJEKTU | Budowa hydroforni Radkiejmy- Zadanie II |
| --- | --- |
| PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 780 000 PLN |
| OPIS PROJEKTU | Projekt przewiduje budowę nowoczesnej, bezobsługowej hydroforni oraz stacji uzdatniania wody |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | 780 000 środki z innych żródeł |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu rozpocznie i zakończy się w roku 2004 |
| OCZEKIWANE REZULTATY – WSKAŹNIKI | Na poziomie produktu: - przedmiot projektu (hydrofornia, stacja uzdatniania wody) Na poziomie rezultatu: - ilość wody dostarczonej do mieszkańców gminy Na poziomie oddziaływania: - poprawa warunków życia mieszkańców |
| SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW | - monitoring na miejscu - statystyka gminna - badania ankietowe |

## 2. ROK 2005

| PLANOWANE INWESTYCJE - 2005 | Koszt ogółem | Wkład własny | Środki ze ZPORR | Kredyty i pożyczki | Środki z innych źródeł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Prace przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Jasnej, Polnej, Mazurskiej, Słonecznej | 40000 | 40000 |  |  |  |
| 2. Wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę parkingu w Rapie | 5000 | 5000 |  |  |  |
| 3. Wykonanie dokumentacji technicznej drogi Banie Mazurskie - Zakałcze | 20000 | 20000 |  |  |  |
| 4. Wykonanie dokumentacji technicznej stadionu w Baniach Mazurskich | 5000 | 5000 |  |  |  |
| II. Prace inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| 5. Budowa sieci wodociągowej - Sapałówka | 618 300 | 154 575 | 463 725 |  |  |
| 6. Budowa sieci wodociągowej – Dąbrówka Polska | 336200 | 84 050 | 252 150 |  |  |
| 7. Budowa sieci wodociągowej - Żabin | 678300 | 169 575 | 508 725 |  |  |
| 8. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Polnej w Baniach Mazurskich | 495 000 | 123 750 | 371 250 |  |  |
| 9. Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Banie Mazurskie – III etap | 770 400 | 192 600 | 577 800 |  |  |
| 10. Wykonanie zadaszenia sceny na stadionie w Baniach Mazurskich | 30 000 | 30 000 |  |  |  |
| RAZEM | 2 998 200 | 824 550 | 1 224 600 |  |  |

| TYTUŁ PROJEKTU | Budowa sieci wodociągowej - Sapałówka |
| --- | --- |
| PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 618 300 PLN |
| OPIS PROJEKTU | Projekt przewiduje przyłączenie do sieci wodociągowej następujących miejscowości: - Sapałówka - Surminy - Ziemiany - Kulsze - Gryżewo - Lisy. Realizacja przewiduje budowę zewnętrznej sieci wodociągowej długości 21 000 metrów bieżących oraz przyłączy wodociągowych do 43 gospodarstw długości 4000 metrów bieżących. |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | 154 575 PLN środki własne 463 725 PLN dotacja ze ZPORR |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu rozpocznie i zakończy się w roku 2005 |
| OCZEKIWANE REZULTATY - WSKAŹNIKI | Na poziomie produktu: - ilość metrów nowopowstałej sieci wodociągowej Na poziomie rezultatu: - ilość nowoprzyłączonych do sieci wodociągowej gospodarstw - procentowy wzrost wskaźnika zwodociągowania gminy - poprawa stanu infrastruktury technicznej gminy Na poziomie oddziaływania: - wzrost poziomu życia mieszkańców - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy |
| SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW | - monitoring na miejscu - statystyka gminna - badania ankietowe |

| TYTUŁ PROJEKTU | Budowa sieci wodociągowej - Dąbrówka Polska |
| --- | --- |
| PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 336 200 PLN |
| OPIS PROJEKTU | Projekt przewiduje przyłączenie do sieci wodociągowej następujących miejscowości: - Dąbrówka Polska- wieś - Dąbrówka Polska- były PGR - Miczuły. Realizacja przewiduje budowę zewnętrznej sieci wodociągowej długości 6650 metrów bieżących oraz przyłączy wodociągowych do 27 gospodarstw długości 850 metrów bieżących. |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | 84050 PLN środki własne 252 150 PLN dotacja ze ZPORR |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu rozpocznie i zakończy się w roku 2005 |
| OCZEKIWANE REZULTATY - WSKAŹNIKI | Na poziomie produktu: - ilość metrów nowopowstałej sieci wodociągowej Na poziomie rezultatu: - ilość nowoprzyłączonych do sieci wodociągowej gospodarstw - procentowy wzrost wskaźnika zwodociągowania gminy - poprawa stanu infrastruktury technicznej gminy Na poziomie oddziaływania: - wzrost poziomu życia mieszkańców gminy - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy |
| SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW | - monitoring na miejscu - statystyka gminna - badania ankietowe |

| TYTUŁ PROJEKTU | Budowa sieci wodociągowej - Żabin |
| --- | --- |
| PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 678 300 PLN |
| OPIS PROJEKTU | Projekt przewiduje przyłączenie do sieci wodociągowej następujących miejscowości: - Żabin - Żabin Graniczny - Ściborki - Jagiele - Maciejowa Wola - Rogale. Realizacja przewiduje budowę zewnętrznej sieci wodociągowej długości 14 150 metrów bieżących oraz przyłączy wodociągowych do 48 gospodarstw długości 1300 metrów bieżących. |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | 169 575 PLN środki własne 508 725 PLN dotacja ze ZPORR |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu rozpocznie i zakończy się w roku 2005 |
| OCZEKIWANE REZULTATY - WSKAŹNIKI | Na poziomie produktu: - ilość metrów nowopowstałej sieci wodociągowej Na poziomie rezultatu: - ilość nowoprzyłączonych do sieci wodociągowej gospodarstw - procentowy wzrost wskaźnika zwodociągowania gminy - poprawa stanu infrastruktury technicznej gminy Na poziomie oddziaływania: - wzrost poziomu życia mieszkańców - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy |
| SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW | - monitoring na miejscu - statystyka gminna - badania ankietowe |

| TYTUŁ PROJEKTU | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Polnej w Baniach Mazurskich |
| --- | --- |
| PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 495 000 PLN |
| OPIS PROJEKTU | Projekt przewiduje położenie 2520 m² nawierzchni asfaltowej (900m długości x 6m szerokości) na ulicy Polnej w Baniach Mazurskich. Projekt techniczny przewidziany został do realizacji w roku 2005. |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | 123 750 PLN środki własne 371 250 PLN dotacja ze ZPORR |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu rozpocznie i zakończy się w roku 2005 |
| OCZEKIWANE REZULTATY - WSKAŹNIKI | Na poziomie produktu: - ilość metrów nowopowstałej nawierzchni asfaltowej Na poziomie rezultatu: - poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy Na poziomie oddziaływania: - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy - wzrost poziomu życia mieszkańców |
| SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW | - monitoring na miejscu - statystyka gminna - badania ankietowe |

| TYTUŁ PROJEKTU | Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Banie Mazurskie – III etap |
| --- | --- |
| PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 770 400 PLN |
| OPIS PROJEKTU | Projekt przewiduje: - budowę sieci kanalizacyjnej długości 7 000 metrów bieżących - budowę trzech przepompowni ścieków - przyłączenie 60 budynków do sieci kanalizacyjnej (łączna długość przykanalików- 600 metrów bieżących) |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | 192 600 PLN środki własne 577 800 PLN dotacja ze ZPORR |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu rozpocznie i zakończy się w roku 2005 |
| OCZEKIWANE REZULTATY - WSKAŹNIKI | Na poziomie produktu: - ilość metrów nowopowstałej sieci kanalizacyjnej Na poziomie rezultatu: - ilość nowoprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej budynków - procentowy wzrost wskaźnika skanalizowania gminy - zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków na dobę - poprawa stanu infrastruktury technicznej gminy Na poziomie oddziaływania: - wzrost poziomu życia mieszkańców - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy |
| SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW | - monitoring na miejscu - statystyka gminna - badania ankietowe |

## 3. ROK 2006

| PLANOWANE INWESTYCJE - 2006 | Koszt ogółem | Wkład własny | Środki ze ZPORR | Kredyty i pożyczki | Środki z innych źródeł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Prace inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| 1. Remont mostu w miejscowości Lisy, Zakałcze i Wróble | 110 000 | 27 500 | 82 500 |  |  |
| 3. Budowa parkingu przy piramidzie w Rapie oraz oznakowanie turystyczne | 50 000 | 12 500 | 37 500 |  |  |
| 4. Budowa 1 km chodnika przy drodze wojewódzkiej | 105 000 | 30 000 |  |  | 75 000 |
| 5. Remont budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich | 560 000 | 560 000 |  |  |  |
| 6. Budowa garażu na 2 autobusy szkolne | 30 000 | 30 000 |  |  |  |
| 7. Adaptacja budynku przy szkole podstawowej w Lisach na świetlicę | 25 000 | 25 000 |  |  |  |
| RAZEM | 2 145 400 | 1 001 350 | 1 069 050 |  | 75 000 |

| TYTUŁ PROJEKTU | Remont mostów w miejscowościach Lisy, Zakałcze i Wróble |
| --- | --- |
| PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 110 000 PLN |
| OPIS PROJEKTU | Projekt przewiduje remont trzech mostów: - w miejscowości Lisy - w miejscowości Zakałcze (w chwili obecnej nieprzejezdny) - w miejscowości Wróbel |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | 27 500 PLN środki własne 82 500 PLN dotacja ze ZPORR |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu rozpocznie i zakończy się w roku 2006 |
| OCZEKIWANE REZULTATY | Na poziomie produktu: - zakres przedmiotowy projektu Na poziomie rezultatu: - poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy Na poziomie oddziaływania: - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy - wzrost poziomu życia mieszkańców |
| SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW | - monitoring na miejscu - statystyka gminna - badania ankietowe |

| TYTUŁ PROJEKTU | Budowa parkingu przy piramidzie w Rapie oraz oznakowanie turystyczne |
| --- | --- |
| PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 50 000 PLN |
| OPIS PROJEKTU | Projekt przewiduje wyłożenie kostką brukową powierzchni 60 m² w sąsiedztwie zabytkowej piramidy w miejscowości Rapa oraz sporządzenie tablicy informacyjnej dotyczącej piramidy |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | 12 500 PLN środki własne 37 500 PLN dotacja ze ZPORR |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu rozpocznie i zakończy się w roku 2006 |
| OCZEKIWANE REZULTATY - WSKAŹNIKI | Na poziomie produktu: - ilość m² nowopowstałego parkingu Na poziomie rezultatu: - poprawa stanu infrastruktury turystycznej gminy Na poziomie oddziaływania: - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy |
| SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW | - monitoring na miejscu - statystyka gminna - statystyka powiatowa - informacje Urzędu Statystycznego w Olsztynie |

| TYTUŁ PROJEKTU | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Baniach Mazurskich |
| --- | --- |
| PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w Olsztynie |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 105 000 PLN |
| OPIS PROJEKTU | Projekt przewiduje budowę chodnika długości 1 km przy drodze wojewódzkiej nr 650. Projekt realizowany będzie przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Olsztynie (w gestii Urzędu leży dostarczenie materiałów budowlanych , Urząd Gminy w Baniach Mazurskich sfinansuje sporządzenie dokumentacji technicznej oraz prace budowlane) |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | 75 000 PLN środki pochodzące z innych żródeł 30 000 PLN środki własne |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu rozpocznie i zakończy się w roku 2006 |
| OCZEKIWANE REZULTATY - WSKAŹNIKI | Na poziomie produktu: - ilość metrów nowopowstałej nawierzchni asfaltowej Na poziomie rezultatu: - poprawa jakości dróg na terenie gminy - poprawa stanu infrastruktury technicznej gminy Na poziomie oddziaływania: - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy - wzrost poziomu życia mieszkańców |
| SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW | - monitoring na miejscu - statystyka gminna - badania ankietowe |

| TYTUŁ PROJEKTU | Remont budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich |
| --- | --- |
| PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 560 000 PLN* *Przy koszcie remontu skalkulowanym na poziomie 1000 PLN/m² |
| OPIS PROJEKTU | Projekt przewiduje: - wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej - wymianę instalacji centralnego ogrzewania - wymianę instalacji elektrycznej - wymianę stolarki drzwiowej i okiennej |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | 560 000 PLN środki własne |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu rozpocznie i zakończy się w roku 2006 |
| OCZEKIWANE REZULTATY - WSKAŹNIKI | Na poziomie produktu: - zakres przedmiotowy projektu Na poziomie rezultatu: - zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku - poprawa warunków pracy osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz poprawa warunków świadczenia usług Na poziomie oddziaływania: - poprawa jakości świadczonych usług - poprawa stanu obiektów użyteczności publicznej gminy |
| SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW | - monitoring na miejscu - statystyka gminna - badania ankietowe |

## 4. Planowane inwestycje w latach 2007–2013.

| Planowane inwestycje w latach 2007-2013 |  | Szacunkowy koszt w PLN* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2007 |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  | środki własne |  | inne źródła (m. in. ERDF) |
| 1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Jasnej | 305 000 |  | 76 250 |  | 228 750 |  |
| 2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Mazurskiej | 300 000 |  | 75 000 |  | 225 000 |  |
| 3. Remont wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| 4. Remont hydroforni w Baniach Mazurskich | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| 5. Sporządzenie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej i gimnazjum | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  |
| 6. Zagospodarowanie, oznakowanie terenu wokół grobowca w Zakałczu | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| 7.Sporządzenie dokumentacji technicznej parkingu przy Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich | 5 000 |  | 5 000 |  |  |  |
| 8. Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| 9. Remont nawierzchni drogi powiatowej Bąkowo-Grodzisko (4,5 km) | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2008 |  |  |  |  |  |
| 1. Przystosowanie terenu pod powiększenia cmentarza komunalnego w Baniach Mazurskich | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| 2. Wykonanie nowej elewacji budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich |  |  |  |  |  |  |
| 3. Wykonanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| 4. Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i technicznej – kompleks sportowy (zespół boisk, renowacja płyty, oświetlenie itp.) | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| 5. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Baniach Mazurskich – I etap | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| 6. Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i technicznej – ścieżka rowerowa na nasypie | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2009 |  |  |  |  |  |
| 1. Budowa sali gimnastycznej – II etap | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| 2. Wykonanie dokumentacji technicznej – budynek socjalny | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| 3. Wykonanie prac dostosowujących, oznaczenie ścieżki rowerowej na nasypie | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| 4. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej od miejscowości Ściborek- do drogi powiatowej Banie Mazurskie-Rapa (2,2 km) | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2010 |  |  |  |  |  |
| 1. Budowa sali gimnastycznej – III etap | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| 2. Remont ośrodka zdrowia – I etap | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| 3. Budowa budynku socjalnego – I etap | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| 4. Remont domu spokojnej starości - I etap | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2011 |  |  |  |  |  |
| 1. Remont ośrodka zdrowia – II etap | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| 2. Budowa budynku socjalnego – I etap | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| 3. Remont budynku domu spokojnej starości – II etap | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2012 |  |  |  |  |  |
| 1. Remont ośrodka zdrowia – III etap | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| Utwardzenie nawierzchni drogi Grodzisko-Wierzby (3 km) | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| Utwardzenie nawierzchni drogi Klewiny-Skaliszkiejmy (3 km) | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| Utwardzenie nawierzchni drogi Żabin-do jeziora Granicznego (2 km) | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2013 |  |  |  |  |  |
| 1. Wymiana instalacji C.O. w budynku szkolnym I – III w Baniach Mazurskich | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| Utwardzenie nawierzchni drogi Grunajki-do drogi wojewódzkiej nr 650 (1,2 km) | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| Utwardzenie nawierzchni drogi Dąbrówka Polska-do byłego PGR (1,1 km) | Do oszacowania |  |  |  |  |  |
| Utwardzenie nawierzchni drogi Ściborki-Stare Gajdzie (1 km) | Do oszacowania |  |  |  |  |  |

* Podane koszty realizacji poszczególnych projektów mają charakter szacunkowy i mogą znacząco odbiegać od podanej wartości z powodu wielu czynników, m. in. przyjętych rozwiązań technologicznych, użytych przy realizacji materiałów, zmian zakresu planowanych do realizacji działań, zmian cen itp. Rubryki opisane „do oszacowania” (dotyczące projektów, których koszt realizacji, ze względu na poziom zaawansowania projektu, brak kosztorysów etc., nie był możliwy do realizacji), powinny być sukcesywnie uzupełniane w miarę powstawania dokumentacji i/lub wypracowywania konkretnych rozwiązań.

# VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

| Wskaźniki | Jednostka miary | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Wskaźniki produktu |  |  |
| 1. Długość dróg gminnych o utwardzonej powierzchni | km | Monitoring w miejscu realizacji projektów |
| 2. Długość sieci kanalizacyjnej | mb | j.w. |
| 3. Długość sieci wodociągowej | mb | j.w. |
| Wskaźniki rezultatu |  |  |
| 1. Stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu i do kanalizacji do wszystkich budynków |  | Statystyka gminna |
| 2. Ilość odprowadzonych i/lub oczyszczonych ścieków | m³/miesiąc | j.w. |
| 3. Powierzchnia wyremontowanej infrastruktury publicznej | m² | j.w. |
| Wskaźniki oddziaływania |  |  |
| 1. Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | Szt | Statystyka gminna |
| 2. Wielkość migracji | Szt | Statystyka gminna, US w Olsztynie |
| 3. Wzrost poziomu życia mieszkańców | % | Badania ankietowe |
| 4. Wzrost ruchu turystycznego | % | Statystyka gminna, US w Olsztynie |

# VII. Plan finansowy na lata 2004 – 2006

Aktualna i prognozowana sytuacja finansowa gminy Banie Mazurskie w okresie programowania 2004-2006 oraz w okresie 2007-2013 została przedstawiona w poniższych tabelkach.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 6 606 115 | 6 177 337 | 8 173 900 |
| 1. | DOCHODY WŁASNE | 2 488 876 | 1 927 931 | 3 819 681 |
| 2. | SUBWENCJE | 3 292 034 | 3 508 027 | 4 065 617 |
| 3. | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 583 518 | 502 674 | 288 602 |
| 4. | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE | 241 687 | 238 705 | - |
| B | WYDATKI OGÓŁEM, w tym | 6 451 456 | 5 940 908 | 9 053 900 |
| 1. | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 719 390 | 5 899 297 | 6 593 200 |
| 2. | WYDATKI INWESTYCYJNE | 732 066 | 41 611 | 2 460 700 |
| C | WYNIK FINANSOWY (A-B) (+,-) | 154 659 | 236 429 | - 880 000 |
| D | ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO | 115 174 | - | 1 000 000 |
| 1. | kredyt bankowy | - | - | 1 000 000 |
| 2. | pożyczka | - | - | - |
| 3. | inne | 115 174 | - | - |
| E | SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK | 220 883 | 111 429 | 120 000 |
| 1. | Zaciągniętych w latach ubiegłych | 105 709 | 111 429 | 120 000 |
| 2. | Zaciągniętych w roku budżetowym | 115 174 | - | - |
| F | STAN NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA | 48 950 | 125 000 | - |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 8 585 198 | 7 315 286 | 7 399 412 | 7 484 505 | 7 453 719 |
| 1. | DOCHODY WŁASNE | 4 102 204 | 2 780 738 | 2 812 716 | 2 845 063 | 2 760 923 |
| 2. | SUBWENCJE | 4 213 587 | 4 262 043 | 4 311 057 | 4 360 634 | 4 410 781 |
| 3. | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 269 407 | 272 505 | 275 639 | 278 809 | 282 015 |
| 4. | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE | - | - | - | - | - |
| B | WYDATKI OGÓŁEM, w tym | 8 335 898 | 7 065 986 | 7 150 112 | 7 235 206 | 7 261 484 |
| 1. | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 550 998 | 6 447 686 | 6 524 702 | 6 602 603 | 6 621 606 |
| 2. | WYDATKI INWESTYCYJNE | 1 784 900 | 618 300 | 625 410 | 632 603 | 639 878 |
| C | WYNIK FINANSOWY (A-B) (+,-) | 249 300 | 249 300 | 249 300 | 249 300 | 192 236 |
| D | ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO | - | - | - | - | - |
| 1. | kredyt bankowy | - | - | - | - | - |
| 2. | pożyczka | - | - | - | - | - |
| 3. | inne | - | - | - | - | - |
| E | SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK | 249 300 | 249 300 | 249 300 | 249 300 | 192 236 |
| 1. | Zaciągniętych w latach ubiegłych | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 62 936 |
| 2. | Zaciągniętych w roku budżetowym | 129 300 | 129 300 | 129 300 | 129 300 | 129 300 |
| F | STAN NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA | - | - | - | - | - |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 7 315 286 | 7 315 286 | 7 315 286 | 7 315 286 |
| 1. | DOCHODY WŁASNE | 2 780 738 | 2 780 738 | 2 780 738 | 2 780 738 |
| 2. | SUBWENCJE | 4 262 043 | 4 262 043 | 4 262 043 | 4 262 043 |
| 3. | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 272 505 | 272 505 | 272 505 | 272 505 |
| 4. | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE | - | - | - | - |
| B | WYDATKI OGÓŁEM, w tym | 7 244 586 | 7 244 586 | 7 244 586 | 7 244 586 |
| 1. | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 626 286 | 6 626 286 | 6 626 286 | 6 626 286 |
| 2. | WYDATKI INWESTYCYJNE | 618 300 | 618 300 | 618 300 | 618 300 |
| C | WYNIK FINANSOWY (A-B) (+,-) | 70 700 | 70 700 | 70 700 | 70 700 |
| D | ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO | - | - | - | - |
| 1. | kredyt bankowy | - | - | - | - |
| 2. | pożyczka | - | - | - | - |
| 3. | inne | - | - | - | - |
| E | SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK | 70 700 | 70 700 | 70 700 | 70 700 |
| 1. | Zaciągniętych w latach ubiegłych | - | - | - | - |
| 2. | Zaciągniętych w roku budżetowym | 70 700 | 70 700 | 70 700 | 70 700 |
| F | STAN NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA | - | - | - | - |

Wydatki na realizację Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2004-2006 zostały przedstawione w tabeli poniżej.

| Rok realizacji | Wydatki ogółem | Środki własne | Środki ze ZPORR | Kredyty i pożyczki | Środki z innych źródeł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 2 440 700 | 50 000 |  | 854 700 | 1 536 000 |
| 2005 | 2 998 200 | 824 550 | 1 224 600 |  |  |
| 2006 | 2 145 400 | 1 001 350 | 1 069 050 |  | 75 000 |
| RAZEM | 7 584 300 | 1 875 900 | 2 293 650 | 854 700 | 1 611 000 |

Prognoza wydatków inwestycyjnych gminy Banie Mazurskie, sporządzona przez pana Władysława Biłasa, Skarbnika gminy Banie Mazurskie, nie uwzględnia możliwości dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych gminy ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach działania 3.1. Rozwój obszarów wiejskich w/w programu istnieje możliwość dofinansowania projektów z zakresu m. in:

- budowy lub modernizacji urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków,

- budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody,

- modernizacji i rozbudowy systemów ciepłowniczych,

- gospodarki odpadami,

- budowy lub modernizacji dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym,

- budowy lub modernizacji lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej.

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania 3.1. programu ZPORR wynosi 75% wydatków kwalifikowanych. Dodatkowe 10 pkt % pochodzić ma z krajowych środków budżetowych, przydzielanych przez dysponentów danej części budżetu właściwych ze względu na typ projektu (MGPiPS, Ministerstwo Kultury ,etc.). Część wydatków poniesionych na realizację Planu Rozwoju Regionalnego refundowana z budżetu państwa nie została uwzględniona w planie finansowym (ze względu na możliwość pojawienia się problemów i opóźnień czasowych związanych z  zabezpieczniem w/w środków). Biorąc pod uwagę:

- planowane wydatki inwestycyjne gminy (wyszczególnione w tabelkach powyżej)

- możliwości dofinansowania oferowane przez program ZPORR,

- możliwości dofinansowania z innych źródeł publicznych (pomoc udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na realizację inwestycji infrastrukturalnych nie jest pomocą publiczną wg zapisów ustawowych; wparcie może kumulować się nawet do 100% wydatków),

- uwzględniając koszty związane z obsługą zadłużenia gminy (wyszczgólnione w tabelkach powyżej),

można stwierdzić, że Plan Rozwoju Lokalnego jest wykonalny z finansowego punktu widzenia. Wolne środki na inwestycje w danym roku mogą być przeznaczane na szybszą realizację projektów zaplanowanych do realizacji w roku następnym. Z drugiej strony, przy niedoborze środków, realizacja projektu może przesunąć się w czasie w zależności od pojawiających się możliwości inwestycyjnych gminy.

# VIII. System wdrażania i monitorowania planu rozwoju lokalnego

Zasady programowania, wdrażania i ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego obrazuje poniższy schemat.

STRATEGIA

TAKTYKA

OPERACJA

Strategia rozwoju gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Informacje uzyskane przez ekspertów WMARR od członków grupy roboczej

Informacje uzyskane z innych źródeł (Urząd Statystyczny, UM, UW)

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO I

- zidentyfikowanie głównych barier rozwoju gminy poprzez analizę sytuacji społeczno-gospodarczej

- określenie priorytetowych kierunków działań władz gminy

- wybór najważniejszych zadań do realizacji

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO II

- opis konkretnych projektów do realizacji w ramach poszczególnych zadań (harmonogram działań, źródła finansowania, rezultaty, etc.)

WDRAŻANIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

- realizacja projektów zgodnie z harmonogramem

#### MONITORING

- ocena postępu realizacji zadań i projektów

- aktualizacja zapisów Planu Rozwoju Lokalnego

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

##### EWALUACJA

AKTUALIZACJA

Poszczególne projekty wdrażane są w oparciu o harmonogram realizacji projektów zawarty we wcześniejszej części niniejszego dokumentu. Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego obejmuje następujące podokresy:

- 2004 – grudzień 2006

- Styczeń 2007 – grudzień 2013.

Zarządzanie realizacją Planu leży w kompetencji Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich. Obowiązkiem Urzędu Gminy jest:

- zlecanie realizacji poszczególnych projektów wykonawcom, zgodnie z przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych,

- bieżące nadzorowanie prac wykonawczych poszczególnych projektów,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu Rozwoju Lokalnego,

- przygotowanie raportów z ewaluacji okresowej (raz w roku) oraz ewaluacji ex-post (po zakończeniu każdego z podokresów), dokonanej przez komórkę ewaluacyjną, wyodrębnioną ze struktur Urzędu Gminy.

Monitorowania wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego oraz jego poszczególnych elementów dokonywać będzie Komitet Monitorujący. Aby zachować ciągłość procesu przygotowania Planu i jego realizacji, w skład Komitetu Monitorującego wchodzić będą członkowie grupy roboczej, zaangażowanej w sporządzanie Planu Rozwoju Lokalnego. Skład Komitetu Monitorującego przedstawiać się będzie zatem następująco:

- wójt Gminy Banie Mazurskie Władysław Miluski (sekretarz)

- kierownik referatu ds. infrastruktury Urzędu Gminy Banie Mazurskie Czesław Połubiejko

- skarbnik Gminy Banie Mazurskie Władysław Biłas

- przedstawiciel Rady Gminy

- przedstawiciel przedsiębiorców z terenu Gminy

- przedstawiciel instytucji edukacyjnej

- przedstawiciel Banku Spółdzielczego.

Zebrania Komitetu Monitorującego odbywać się będą raz na kwartał. Istnieje możliwość częstszych spotkań po uprzednim zawiaqdomieniu członków Komitetu przez Sekretariat Komitetu. Funkcję Sekretariatu Komitetu Monitorującego pełnić będzie Sekretariat Wójta Gminy Banie Mazurskie. Obowiązkiem Sekretariatu będzie zawiadamianie członkó Komitetu o terminach posiedzeń oraz przygotowywanie na w/w posiedzenia szczegółowych informacji na temat postępów w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w formie standardowego raportu monitorującego (Załącznik 1). Obowiązkiem Sekretariatu będzie także przygotowywanie protokołów z posiedzeń Komitetu Monitorującego, zawierających ustalenia w/w posiedzeń, i przesyłanie ich do członków Komitetu. Komitet Monitorujący analizować będzie ilościowe i jakościowe informacje na temat wdrażanych projektów i całego Planu Rozwoju Lokalnego w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem takiej analizy jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i Planu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami. Jeśli w raportach monitoringowych ujawnione zostaną problemy związane z wdrażaniem Planu, Komitet Monitorujący podjąć powinien działania mające na celu wyeliminowanie pojawiających się trudności wdrożeniowych.

Na koniec każdego podokresu planowania (tzn. w styczniu 2008 i w styczniu 2014 r.) Komitet Monitorujący sporządzi raport końcowy (wg formatu zamieszczonego w Załączniku 1), obrazujący faktycznie zrealizowane zadania w kontekście założeń Planu Rozwoju Lokalnego. Wszelkie rozbieżności pomiędzy Planem a rzeczywistym wykonaniem będą w w/w raporcie szczegółowo wyjaśnione. Raport końcowy będzie dostępny do wglądu w Sekretariacie Wójta Gminy.

# IX. Sposoby oceny i komunikacji

Podstawowym warunkiem wiarygodności i skuteczności ewaluacji jest jej niezależność. Z warunku tego wynika konieczność utworzenia niezależnej organizacyjnie od zespołów zaangażowanych w proces tworzenia i wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego komórki ewaluacyjnej w strukturze Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w skład której wchodziłby (wchodziliby) pracownik zajmujący się ewaluacją ex-post. Celem tej ewaluacji jest określenie faktycznych efektów zrealizowanych projektów w ramach Planu. Pracownik komórki ewaluacyjnej do 31 stycznia każdego roku przygotowuje raport ewaluacyjny (wg formatu zamieszczonego w Załączniku 2)  dotyczący roku poprzedniego. W raporcie tym znajdują się w szczególności informacje o:

- skuteczności- kryterium to pozwala określić czy cele danego projektu (jak i całego Planu) określone na etapie programowania zostały osiągnięte

- efektywności- kryterium to porównuje zasoby finansowe zaangażowane przy realizacji projektu i Planu z rzeczywistymi osiągnięciami projektu i Planu na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania

- użyteczności- kryterium to pozwala ocenić faktyczne efekty projektu i Planu na poziomie produktu, rezultatu i oddziaływania w nawiązaniu do wcześniej zdefiniowanych w Planie Rowoju Lokalnego potrzeb i problemów.

W raporcie ewaluacyjnym zawarte będą także rekomendacje i proponowane zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego. Raport ewaluacyjny będzie konsultowany i omawiany z zespołami zaangażowanymi w powstawanie i realizację Planu. Plan Rozwoju Lokalnego, na podstawie rekomendacji i propozycji zmian zawartych w raporcie ewaluacyjnym, jest aktualizowany decyzją Rady Gminy.

Władze samorządowe w trakcie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego muszą znaleźć skuteczną metodę przekazywania informacji do otoczenia, lecz także baczną uwagę powinny zwrócić na sprawny system przyjmowania informacji z otoczenia, od partnerów społecznych.

Społeczność lokalna

Definicja potrzeb

Plan rozwoju lokalnego

Zidentyfikowanie potrzeb lokalnych

Zaspokojenie potrzeb społecznych

Lokalne władze samorządowe

Możemy wyróżnić dwa główne typy otoczenia społecznego, z którym władze gminy muszą się komunikować. Po pierwsze jest to otoczenie wewnętrzne obejmujące pracowników urzędu, którzy uczestniczą w bezpośrednio w administrowaniu gminą, ich wiedzę, motywację, umiejętności praktyczne, kompetencje interpersonalne, lecz także technologię i zasoby organizacji. Jest również otoczenie zewnętrzne. Otoczenie zewnętrzne bliższe obejmuje przede wszystkim ogół mieszkańców gminy, w którym jednak można wyróżnić szereg grup, organizacji, stowarzyszeń i instytucji czy przedsiębiorstw. Otoczenie zewnętrzne dalsze jest to faktyczne otoczenie gminy jako wspólnoty terytorialnej – sąsiednie gminy, struktury powiatowe, wojewódzkie i ogólnopaństwowe.

Wdrożenie Planu Rozwoju Lokalnego jest złożonym przedsięwzięciem, wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji z otoczeniem. Wdrożeniu programu towarzyszyć będzie ewaluacja programu, która będzie się opierać na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze. Wdrożenie programu tworzy nowe fakty społeczne. Zaspokojenie jednych potrzeb podnosi rangę innych, dotąd nie zaspokojonych, a także zwraca uwagę na nowe problemy dopiero oczekujące na rozwiązania.

Obszar działań w zakresie komunikacji dwustronnej i współpracy władz gminy Banie Mazurskie ze społecznością lokalną:

- informacja o postępach wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego- każdy mieszkaniec gminy będzie miał możliwość uzyskania informacji o aktualnym stanie prac wdrożeniowych Planu Rozwoju Lokalnego w siedzibie sekretariatu Urzędu Gminy, wraz w wglądem w dokumentację (raporty monitoringowe, raporty ewaluacyjne)

- możliwość udziału mieszkańców w posiedzeniach Komitetu Monitorującego (po wcześniejszym zgłoszeniu swojej obecności)

- podjęcie współpracy z mediami lokalnymi- podawanie informacji o wdrażanych projektach w mediach lokalnych przynajmniej raz w roku

- informacje z prac Komitetu Monitorującego zamieszczane na stronie WWW.

ZAŁĄCZNIK 1

Proponowany format standardowego raportu monitoringowego

Raport monitoringowy z realizacji projektu

1. Tytuł projektu

.......................................................................................................................................................

2.Kolejny numer raportu monitoringowego i okres objęty raportem

.......................................................................................................................................................

3. Dane teleadresowe osoby przygotowującej

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Opis działań zrealizowanych w okresie objętym raportem monitoringowym

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Harmonogram realizacji projektu

a) planowany

| Etapy realizacji projektu | Rok 200... |  |  |  | Rok 200... |  |  |  | Rok 200... |  |  |  | Rok 200... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

b) rzeczywisty

| Etapy realizacji projektu | Rok 200... |  |  |  | Rok 200... |  |  |  | Rok 200... |  |  |  | Rok 200... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

6. Działania jakie zostaną zrealizowane w najbliższym czasie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7. Informacje o problemach związanych z realizacją projektu

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8. Finansowa realizacja projektu

| Etapy realizacji projektu | Źródło 1 |  | Źródło 2 |  | Źródło 3 |  | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planowane wydatki | Faktyczne wydatki | Planowane wydatki | Faktyczne wydatki | Planowane wydatki | Faktyczne wydatki | Planowane wydatki | Faktyczne wydatki |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK 2

Proponowany format standardowego raportu ewaluacyjnego

Raport ewaluacyjny realizacji projektu

1. Tytuł projektu

.......................................................................................................................................................

2. Kolejny numer raportu i okres objęty raportem ewaluacyjnym

.......................................................................................................................................................

3. Podstawa sporządzenia raportu ewaluacyjnego (nr raportu monitoringowego z realizacji projektu)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Dane teleadresowe osoby przygotowującej

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Skuteczność realizacji projektu

Cele:

a) zakładane

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

b) osiągnięte

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Efektywność realizacji projektu

Procentowy wskaźnik rzeczywiście zaangażowanych środków finansowych na realizację projektu w stosunku do zakładanych wydatków w okresie raportowania

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................